| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县实验小学.金科分校 |  | 项目编码： | 50023023T000003641124 |  | 自评总分： | 97.53 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 64,650,000.00 |  | 48,705,480.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 64,650,000.00 |  | 48,705,480.00 | 75.33 | 10.00 | 7.53 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 总建设用地面积5074平方米，共可设班48个，直接受益三峡移民人数2160人。 |  |  |  | 总建设用地面积5074平方米，共可设班48个，直接受益三峡移民人数2160人。 |  |  |  | 总建设用地面积5074平方米，共可设班48个，直接受益三峡移民人数2160人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2160 | 2160 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 2160 | 2160 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三建乡双鹰坝、蔡森坝7.17洪水河道冲毁修复工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003912779 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县三建乡双鹰坝、蔡森坝7.17红色河道冲毁修复工程 |  |  |  | 完成丰都县三建乡双鹰坝、蔡森坝7.17红色河道冲毁修复工程 |  |  |  | 完成丰都县三建乡双鹰坝、蔡森坝7.17红色河道冲毁修复工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 修复河道 | 段 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三建乡场镇河堤水毁修复工程 |  | 项目编码： | 50023024T000004187429 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成三建乡场镇河堤水毁修复工程建设 |  |  |  | 完成三建乡场镇河堤水毁修复工程建设 |  |  |  | 完成三建乡场镇河堤水毁修复工程建设 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水毁修复 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 有效保障居民生命财产安全 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙孔镇畜禽产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003989510 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成龙孔镇畜禽产业需水完善工程年度任务。 |  |  |  | 完成龙孔镇畜禽产业需水完善工程年度任务。 |  |  |  | 完成龙孔镇畜禽产业需水完善工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障大牲畜 | 头 | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程设计可持续年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2023年包鸾镇花木基地河堤整治项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003981482 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 蔡林 |  | 联系电话： | 13512312788 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成包鸾镇花木基地河堤整治项目 |  |  |  | 完成包鸾镇花木基地河堤整治项目 |  |  |  | 完成包鸾镇花木基地河堤整治项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整治河堤 | 米 | ≥ | 340 | 348 | 2.35 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县社坛镇河堤垮塌应急修复项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003912773 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县社坛镇河堤垮塌应急修复项目 |  |  |  | 完成丰都县社坛镇河堤垮塌应急修复项目 |  |  |  | 完成丰都县社坛镇河堤垮塌应急修复项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 修复河堤长度 | 米 | ≥ | 37 | 37 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三元镇场镇供水改造工程项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003883211 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 66,963.00 |  | 66,963.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 66,963.00 |  | 66,963.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙孔镇移民安置精准帮扶农村人饮项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003881500 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 15978965426 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,320,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,320,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 改善居民饮水条件、提高供水保障率。 |  |  |  | 改善居民饮水条件、提高供水保障率。 |  |  |  | 改善居民饮水条件、提高供水保障率。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2300 | 2300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民对项目的满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县青龙至十直农村公路改建工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003881409 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 15978965426 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,900,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,900,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 改建公路18.85千米，直接受益三峡移民250人。 |  |  |  | 改建公路18.85千米，直接受益三峡移民250人。 |  |  |  | 改建公路18.85千米，直接受益三峡移民250人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 880 | 880 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县镇江至农花通乡公路建设工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003881393 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 15978965426 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,970,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,970,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过实施项目，交通通畅、出行便利，基础公共服务能力进一步加强，人居环境和生产条件进一步改善，移民签证增收能力增强。 |  |  |  | 通过实施项目，交通通畅、出行便利，基础公共服务能力进一步加强，人居环境和生产条件进一步改善，移民签证增收能力增强。 |  |  |  | 通过实施项目，交通通畅、出行便利，基础公共服务能力进一步加强，人居环境和生产条件进一步改善，移民签证增收能力增强。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 293 | 293 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县名山街道农花村农村移民安置区精准帮扶 |  | 项目编码： | 50023024T000003881319 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 15978965426 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,290,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,290,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完善居民点道路交通等基础设施，直接受益三峡移民达1200人。 |  |  |  | 完善居民点道路交通等基础设施，直接受益三峡移民达1200人。 |  |  |  | 完善居民点道路交通等基础设施，直接受益三峡移民达1200人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 3156 | 3156 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年高切坡维护 |  | 项目编码： | 50023024T000003879709 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄山 |  | 联系电话： | 17784716532 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,060,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,060,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对85处高切坡进行维护维修，保护受影响居民1879人。 |  |  |  | 对85处高切坡进行维护维修，保护受影响居民1879人。 |  |  |  | 已完成对85处高切坡进行维护维修 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 1879 | 1879 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县城峡南溪口段库岸安全防护工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003879667 |  | 自评总分： | 93.06 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄山 |  | 联系电话： | 17784716532 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 1,531,530.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 1,531,530.00 | 30.63 | 10.00 | 3.06 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 防护库岸安全，保护受影响居民。 |  |  |  | 防护库岸安全，保护受影响居民。 |  |  |  | 开工建设堤防整治 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 2820 | 2820 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县湛普镇普子沱库岸安全防护工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003879628 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄山 |  | 联系电话： | 17784716532 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 保护受影响居民，防护库岸安全。 |  |  |  | 保护受影响居民，防护库岸安全。 |  |  |  | 保护受影响居民，开展防护库岸安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 217 | 217 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县城区输水干管建设工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003879589 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建中转池、钢丝骨架网、防护盖板等，直接受益三峡移民2986人。 |  |  |  | 新建中转池、钢丝骨架网、防护盖板等，直接受益三峡移民2986人。 |  |  |  | 新建中转池、钢丝骨架网、防护盖板等，直接受益三峡移民2986人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2986 | 2986 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 苦竹沟等16座小型水库白蚁治理工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003835666 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对10座小型水库进行白蚁治理。 |  |  |  | 对10座小型水库进行白蚁治理。 |  |  |  | 已完成10座小型水库白蚁治理。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整治白蚁危害水库 | 座 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程施工设计标准 |  | 定性 | 达到标准 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 按时完成整治 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障水利工程安全度汛 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度兴义镇农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003820095 |  | 自评总分： | 96.27 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 376,700.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 376,700.00 | 62.78 | 10.00 | 6.27 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 376,700.00 | 62.78 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程（个） | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | ‰ | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | ‰ | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | ‰ | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2023年度龙河丰都段生态廊道建设项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003813380 |  | 自评总分： | 70.11 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 44,000,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 44,000,000.00 |  | 500,000.00 | 1.13 | 10.00 | 0.11 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 44,000,000.00 |  | 500,000.00 | 1.13 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成龙河流域生态修复456473平方米 |  |  |  | 完成龙河流域生态修复456473平方米 |  |  |  | 完成龙河流域生态修复256473平方米 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 驳岸治理 | 米 | ≥ | 8900 | 8000 | 10.11 | 0 | 20 | 0 |  | 项目分为两期实施，第二期正有序实施 |
| 工程质量合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 是否按时开完工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 当地环境产生积极影响度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高家镇初级中学对外链接道路建设项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003803156 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄横 |  | 联系电话： | 15223812744 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成项目规划设计工作 |  |  |  | 完成项目规划设计工作 |  |  |  | 完成项目规划设计工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 提供规划编制报告 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提供可研报告 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 报告合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高家镇太运村农村移民安置区精准帮扶项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003803085 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄横 |  | 联系电话： | 15223812744 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 178,000.00 |  | 178,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 178,000.00 |  | 178,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 178,000.00 |  | 178,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成项目设计可研编制和规划编制 |  |  |  | 完成项目设计可研编制和规划编制 |  |  |  | 完成项目设计可研编制和规划编制 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 可研报告 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 是否按时完成设计内容 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成后正常运行比例 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计结果满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水土保持补偿费 |  | 项目编码： | 50023023T000003796718 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 余玲 |  | 联系电话： | 13388978323 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 548,700.00 |  | 548,700.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 548,700.00 |  | 548,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成渠溪河流域梯子河场镇河段综合治理工程等4个项目水土保持补偿费缴纳事宜 |  |  |  | 完成渠溪河流域梯子河场镇河段综合治理工程等4个项目水土保持补偿费缴纳事宜 |  |  |  | 费缴纳事宜 完成渠溪河流域梯子河场镇河段综合治理工程等4个项目水土保持补偿费缴纳事宜 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及项目 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 足额缴纳率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高水土保持工作 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰财农[2023]17号丰都县树人镇初级中学教学设备升级改造项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003775404 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 248,800.00 |  | 248,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 248,800.00 |  | 248,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成树人镇初级中学教学设备升级改造项目 |  |  |  | 完成树人镇初级中学教学设备升级改造项目 |  |  |  | 完成树人镇初级中学教学设备升级改造项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 购买一体机 | 套 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 购买饮水机 | 台 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学习条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县实验中学办学环境改善项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003754771 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,351,416.00 |  | 1,351,416.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,351,416.00 |  | 1,351,416.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,351,416.00 |  | 1,351,416.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成实验中学办学环境改善项目 |  |  |  | 完成实验中学办学环境改善项目 |  |  |  | 完成实验中学办学环境改善项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 教学触控一体机 | 套 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 空调 | 台 | ≥ | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学校教学环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都示范幼儿园信息技术应用提升项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003754759 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 178,992.50 |  | 178,992.50 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 178,992.50 |  | 178,992.50 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 178,992.50 |  | 178,992.50 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成示范幼儿园信息技术应用提升项 |  |  |  | 完成示范幼儿园信息技术应用提升项 |  |  |  | 完成示范幼儿园信息技术应用提升项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 购买触控一体机 | 套 | ≥ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 建设录播室 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学习条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 全体师生满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三建乡廖家坝居委集中式饮水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003751859 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 111,011.46 |  | 111,011.46 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 111,011.46 |  | 111,011.46 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 111,011.46 |  | 111,011.46 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成三建乡廖家坝居委集中式饮水工程 |  |  |  | 完成三建乡廖家坝居委集中式饮水工程 |  |  |  | 完成三建乡廖家坝居委集中式饮水工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 11.11 | 11.11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建水厂 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众饮水条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2014年度丰都县大中型水库移民后扶资金项目石板水电站龙河镇中和场村6社及石仓坝村5、6社人饮工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003751841 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2014年度龙河镇中和场村6社及石仓坝村5、6社人饮工程 |  |  |  | 完成2014年度龙河镇中和场村6社及石仓坝村5、6社人饮工程 |  |  |  | 完成2014年度龙河镇中和场村6社及石仓坝村5、6社人饮工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建人饮 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治山坪塘 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 解决群众饮水 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 龙河镇石仓坝村及居委公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003746439 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,860.00 |  | 4,860.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,860.00 |  | 4,860.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,860.00 |  | 4,860.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成龙河镇石仓坝村及居委公路硬化工程 |  |  |  | 完成龙河镇石仓坝村及居委公路硬化工程 |  |  |  | 完成龙河镇石仓坝村及居委公路硬化工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 安装涵管 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2016年度大中型水库移民后扶结余资金项目丰都县龙河镇山坪塘及渠堰建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003746385 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,085.00 |  | 4,085.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,085.00 |  | 4,085.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,085.00 |  | 4,085.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2016年度后扶项目龙河镇山坪塘及渠堰建设工程 |  |  |  | 完成2016年度后扶项目龙河镇山坪塘及渠堰建设工程 |  |  |  | 完成2016年度后扶项目龙河镇山坪塘及渠堰建设工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建山坪塘 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 公里 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河镇山坪塘 |  | 项目编码： | 50023023T000003746040 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 117,698.85 |  | 117,698.85 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 117,698.85 |  | 117,698.85 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 117,698.85 |  | 117,698.85 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成龙河镇山坪塘整治 |  |  |  | 完成龙河镇山坪塘整治 |  |  |  | 完成龙河镇山坪塘整治建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治山坪塘 | 座 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县包鸾镇弹子台村中药材种植基地配套设施工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003745817 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 包鸾镇弹子台村中药材种植基地配套设施工程 |  |  |  | 包鸾镇弹子台村中药材种植基地配套设施工程 |  |  |  | 完成包鸾镇弹子台村中药材种植基地配套设施工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 66.47 | 66.47 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建人行道路 | 公里 | ≥ | 8.5 | 8.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均年收入 | 元 | ＞ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2019年许明寺镇渠道整治及水库维修养护工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003745802 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 117,743.92 |  | 117,743.92 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 117,743.92 |  | 117,743.92 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 117,743.92 |  | 117,743.92 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成许明寺镇渠道整治及水库维修养护工程 |  |  |  | 完成许明寺镇渠道整治及水库维修养护工程 |  |  |  | 完成许明寺镇渠道整治及水库维修养护工程建设内容任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整台放水设施 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2019年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇五松村1社地灾搬迁避让集中安置点建设工程及代二坡新建码头工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003745754 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 290,650.00 |  | 290,650.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 290,650.00 |  | 290,650.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 290,650.00 |  | 290,650.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇五松村1社地灾搬迁避让集中安置点建设工程及代二坡新建码头工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇五松村1社地灾搬迁避让集中安置点建设工程及代二坡新建码头工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇五松村1社地灾搬迁避让集中安置点建设工程及代二坡新建码头工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目平场 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建码头 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众居住条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县实验小学完善教室门排危工程项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003744906 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成实验小学完善教室门排危工程项目 |  |  |  | 完成实验小学完善教室门排危工程项目 |  |  |  | 完成实验小学完善教室门排危工程项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 更换防盗门 | 套 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 购买教学设备 | 套 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学习条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县青龙乡人畜饮水建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003744858 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 119,600.00 |  | 119,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 119,600.00 |  | 119,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 119,600.00 |  | 119,600.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成青龙乡人畜饮水建设工程 |  |  |  | 完成青龙乡人畜饮水建设工程 |  |  |  | 完成青龙乡人畜饮水建设工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 铺设管网 | 米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新修水池 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善饮水条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县实验中学校完善设施设备工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003744831 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成实验中学完善教室门排危工程项目 |  |  |  | 完成实验中学完善教室门排危工程项目 |  |  |  | 完成实验中学完善教室门排危工程项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 安装防盗门 | 套 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整台外墙 | 处 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学习环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县兴龙镇大岩树村美丽家园建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003744302 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 447,000.00 |  | 447,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 447,000.00 |  | 447,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 447,000.00 |  | 447,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成兴龙镇大岩树村美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成兴龙镇大岩树村美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成兴龙镇大岩树村美丽家园建设工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建堡坎 | 米 | ≥ | 107 | 107 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建道路 | 米 | ≥ | 172 | 172 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善居住条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县兴义镇美丽家园建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003744219 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成兴义镇美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成兴义镇美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成兴义镇美丽家园建设工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 安装路灯 | 处 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建小型文化广场 | 座 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高家镇琢成中学对外链接道路工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003744173 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 112,035.00 |  | 112,035.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 112,035.00 |  | 112,035.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 112,035.00 |  | 112,035.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成高家镇琢成中学对外链接道路工程 |  |  |  | 完成高家镇琢成中学对外链接道路工程 |  |  |  | 完成高家镇琢成中学对外链接道路工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建人行道路 | 米 | ≥ | 551 | 551 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增挡墙 | 米 | ≥ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县树人小学教学设备改造及装修项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003743940 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 399,200.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 399,200.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成树人小学教学设备改造及装修项目 |  |  |  | 完成树人小学教学设备改造及装修项目 |  |  |  | 完成树人小学教学设备改造及装修项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新增学校设备 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治鑫媒体教室 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学校条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目树人镇茄马石水库放水渠堰整治工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003716329 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目树人镇茄马石水库放水渠堰整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目树人镇茄马石水库放水渠堰整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目树人镇茄马石水库放水渠堰整治工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 35 | 35 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 公里 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目保合镇三角冲水库水源地整治工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003716316 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目保合镇三角冲水库水源地整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目保合镇三角冲水库水源地整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目保合镇三角冲水库水源地整治工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建管网 | 米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建拦水坝 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众生产条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目社坛镇苦竹沟水库渠道整治工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003716294 |  | 自评总分： | 99.22 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 520,300.00 |  | 480,129.51 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 520,300.00 |  | 480,129.51 | 92.27 | 10.00 | 9.22 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目社坛镇苦竹沟水库渠道整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目社坛镇苦竹沟水库渠道整治工程 |  |  |  | 完成2023年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目社坛镇苦竹沟水库渠道整治工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新增警示标志 | 处 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 米 | ≥ | 220 | 220 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度监测评估与绩效评价工作经费 |  | 项目编码： | 50023023T000003716247 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年度监测评估与绩效评价工作经费 |  |  |  | 完成2023年度监测评估与绩效评价工作经费 |  |  |  | 完成2023年度监测评估与绩效评价工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 绩效评价投资控制 | 万元 | ≥ | 5195 | 5195 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 监测评估项目个数 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 有效控制项目投资 |  | 定性 | 有效控制 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 业主满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇种植业项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003716211 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 786,600.00 |  | 786,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 786,600.00 |  | 786,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇种植业项目 |  |  |  | 完成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇种植业项目 |  |  |  | 成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇种植业项目摊薄资金发放 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 摊薄人数 | 人 | ≥ | 1311 | 1311 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目资金 | 万元 | ≤ | 78.66 | 78.66 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高移民人均年收入 | 元 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年大中型水库移民后期扶持资金项目三建乡种植业项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003716187 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 253,200.00 |  | 253,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 253,200.00 |  | 253,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年三建乡种养植业项目 |  |  |  | 完成2023年三建乡种养植业项目 |  |  |  | 完成2023年三建乡种养植业项目摊薄资金 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 摊薄人数 | 人 | ≤ | 422 | 422 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 摊薄资金 | 万元 | ≥ | 25.32 | 25.32 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均年收入 | 元 | ＞ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇种植业项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003716168 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 596,400.00 |  | 596,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 596,400.00 |  | 596,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇种植业项目 |  |  |  | 完成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇种植业项目 |  |  |  | 完成2023年大中型水库移民后期扶持资金项目江池镇种植业项目摊薄资金 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 补助标准 | 元 | ≤ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 摊薄享受人数 | 人 | ≥ | 994 | 994 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均年收入 | 元 | ＞ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年大中型水库移民直补资金（含三峡水库） |  | 项目编码： | 50023023T000003716156 |  | 自评总分： | 99.79 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,101,400.00 |  | 5,978,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,101,400.00 |  | 5,978,250.00 | 97.98 | 10.00 | 9.79 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 2023年大中型水库移民直补资金（含三峡水库） |  |  |  | 2023年大中型水库移民直补资金（含三峡水库） |  |  |  | 完成2023年大中型水库移民直补资金（含三峡水库）发放 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 发放三峡移民 | 人 | ≤ | 6300 | 6300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 发放水库移民 | 人 | ≤ | 3750 | 3750 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均年收入 | 元 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 重庆市丰都第二中学校校舍外墙维护项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003714797 |  | 自评总分： | 99.61 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,853,200.00 |  | 2,744,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,853,200.00 |  | 2,744,000.00 | 96.17 | 10.00 | 9.61 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都第二中学校校舍外墙维护项目 |  |  |  | 完成丰都第二中学校校舍外墙维护项目 |  |  |  | 完成丰都第二中学校校舍外墙维护项目全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 拆除外墙面积 | 平方米 | ≥ | 10540 | 10540 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改建外墙装饰 | 平方米 | ≥ | 10540 | 10540 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学校安全条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年三峡水库库区基金项目第一小学校教学楼外墙及教学设备维修改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003714752 |  | 自评总分： | 97.77 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,520,000.00 |  | 1,959,839.35 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,520,000.00 |  | 1,959,839.35 | 77.77 | 10.00 | 7.77 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年三峡水库库区基金项目第一小学校教学楼外墙及教学设备维修改造工程 |  |  |  | 完成2023年三峡水库库区基金项目第一小学校教学楼外墙及教学设备维修改造工程 |  |  |  | 完成2023年三峡水库库区基金项目第一小学校教学楼外墙及教学设备维修改造工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 恢复安装外墙字 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治教学楼外墙 | 平方米 | ≥ | 5124.63 | 5124.63 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | 个 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学生学习条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校师生满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县后扶项目三合街道童仙寨村枇杷产业基地及人居环境基础设施建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003714447 |  | 自评总分： | 99.98 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 2,994,582.30 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 2,994,582.30 | 99.81 | 10.00 | 9.98 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 后扶项目三合街道童仙寨村枇杷产业基地及人居环境基础设施建设工程 |  |  |  | 后扶项目三合街道童仙寨村枇杷产业基地及人居环境基础设施建设工程 |  |  |  | 完成三合街道童仙寨村枇杷产业基地及人居环境基础设施建设工程年度目标 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 安装运输单轨 | 米 | ≥ | 2050 | 2050 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建果园连接道路 | 米 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高居民人均年收入 | 元 | ＞ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年后扶项目三元镇公共服务中心建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003713249 |  | 自评总分： | 98.13 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 2,441,402.47 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 2,441,402.47 | 81.38 | 10.00 | 8.13 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年后扶项目三元镇公共服务中心建设工程 |  |  |  | 完成2023年后扶项目三元镇公共服务中心建设工程 |  |  |  | 完成2023年后扶项目三元镇公共服务中心建设工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建办公楼 | 平方米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善政府办公条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年后扶项目栗子乡南江片区改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003713154 |  | 自评总分： | 92.60 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 70702388 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,000,000.00 |  | 1,041,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,000,000.00 |  | 1,041,250.00 | 26.03 | 10.00 | 2.60 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年后扶项目栗子乡南江片区改造工程 |  |  |  | 完成2023年后扶项目栗子乡南江片区改造工程 |  |  |  | 完成2023年后扶项目栗子乡南江片区改造工程，部分内容在设计变更 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 观景平台 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建栈道 | 米 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2021年后扶项目江池镇南洋村、双仙村美丽家园建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003712918 |  | 自评总分： | 88.78 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦宗瑜 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,450,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,450,000.00 |  | 2,000,000.00 | 81.63 | 10.00 | 8.16 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2021年后扶项目江池镇南洋村、双仙村美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成2021年后扶项目江池镇南洋村、双仙村美丽家园建设工程 |  |  |  | 完成2021年后扶项目江池镇南洋村、双仙村美丽家园建设工程全年建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 补票沃柑 | 株 | ≥ | 20010 | 20010 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 米 | ≥ | 2134 | 2034 | 4.69 | 53.1 | 20 | 10.62 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高群众人均年收入 | 元 | ＞ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水质监测 |  | 项目编码： | 50023023T000003710475 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 秦中力 |  | 联系电话： | 15123328094 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 92,252.00 |  | 92,252.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 92,252.00 |  | 92,252.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 92,252.00 |  | 92,252.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年度重要河流、饮用水源地河农村供水保障工程水质监测各项工作。 |  |  |  | 完成2023年度重要河流、饮用水源地河农村供水保障工程水质监测各项工作。 |  |  |  | 完成2023年度重要河流、饮用水源地河农村供水保障工程水质监测各项工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 年检测水样个数 | 个 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 水质达标率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程水质监督监测抽检率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水安全 | 万人 | ≥ | 27 | 27 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 村级供水运行维护 |  | 项目编码： | 50023023T000003710472 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,709,246.00 |  | 2,709,246.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,709,246.00 |  | 2,709,246.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,709,246.00 |  | 2,709,246.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（龙河镇）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710466 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（龙孔镇）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710459 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度高家镇农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710456 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度湛普镇农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710453 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完工及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度三建乡农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710439 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 饿、冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度南天湖镇农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710436 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度武平镇农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710415 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 780,000.00 |  | 780,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县武平镇周大湾村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710409 |  | 自评总分： | 99.71 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 233,278.85 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 233,278.85 | 97.19 | 10.00 | 9.71 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 233,278.85 | 97.19 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度三合街道农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710406 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 640,000.00 |  | 640,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度包鸾镇红花坡村农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710396 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 343,000.00 |  | 343,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 343,000.00 |  | 343,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 343,000.00 |  | 343,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划许明寺镇水厂工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710393 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县南天湖镇脱贫攻坚水利扶贫饮水安全项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003710386 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年度仁沙镇仁寿村农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710383 |  | 自评总分： | 99.61 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 480,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 480,500.00 | 96.1 | 10.00 | 9.61 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 480,500.00 | 96.1 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县虎威镇冲口水库水源修复工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710363 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 499,876.00 |  | 499,876.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 499,876.00 |  | 499,876.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 499,876.00 |  | 499,876.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县仙女湖镇野桃坝村抗旱应急水源工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710360 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 670,000.00 |  | 670,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 670,000.00 |  | 670,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 670,000.00 |  | 670,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县保合镇备用水源建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710357 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 936,972.55 |  | 936,972.55 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 936,972.55 |  | 936,972.55 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 936,972.55 |  | 936,972.55 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县兴龙镇抗旱应急供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710214 |  | 自评总分： | 99.95 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 945,734.76 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 945,734.76 | 99.55 | 10.00 | 9.95 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 945,734.76 | 99.55 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高镇水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710168 |  | 自评总分： | 99.88 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 296,550.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 296,550.00 | 98.85 | 10.00 | 9.88 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 296,550.00 | 98.85 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县社坛镇杨柳冲水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710155 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 370,000.00 |  | 370,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县十直水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710137 |  | 自评总分： | 99.76 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,441,524.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,441,524.00 | 97.66 | 10.00 | 9.76 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,441,524.00 | 97.66 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县方斗山水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710110 |  | 自评总分： | 99.99 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,800,000.00 |  | 1,798,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,800,000.00 |  | 1,798,800.00 | 99.93 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,800,000.00 |  | 1,798,800.00 | 99.93 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双路水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710062 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县彭家坝水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003710032 |  | 自评总分： | 99.95 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,493,350.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,493,350.00 | 99.55 | 10.00 | 9.95 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,493,350.00 | 99.55 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三元水厂抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003709995 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县英武水库抗旱应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003709920 |  | 自评总分： | 99.91 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,479,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,479,800.00 | 99.19 | 10.00 | 9.91 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 2,479,800.00 | 99.19 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 小型水库大坝安全鉴定 |  | 项目编码： | 50023023T000003709046 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年水库大坝安全鉴定。 |  |  |  | 完成2023年水库大坝安全鉴定。 |  |  |  | 已完成2023年水库大坝安全鉴定。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ＝ | 48 | 48 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众人口 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水资源运行维护 |  | 项目编码： | 50023023T000003709029 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 303,120.00 |  | 303,120.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 303,120.00 |  | 303,120.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 303,120.00 |  | 303,120.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 实施2023年度水资源、中小河流、小型水库安全监测、山洪灾害防御等数字化管理应用场景所需硬件、软件的维护、维护和升级。 |  |  |  | 实施2023年度水资源、中小河流、小型水库安全监测、山洪灾害防御等数字化管理应用场景所需硬件、软件的维护、维护和升级。 |  |  |  | 实施2023年度水资源、中小河流、小型水库安全监测、山洪灾害防御等数字化管理应用场景所需硬件、软件的维护、维护和升级。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 102 | 102 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众人口 | 万人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河镇皮家场村杨泥湾山坪塘治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708947 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 整治杨泥湾山坪塘放水设施，消除溃坝风险。 |  |  |  | 整治杨泥湾山坪塘放水设施，消除溃坝风险。 |  |  |  | 整治杨泥湾山坪塘放水设施，消除溃坝风险。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整治山坪塘 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成投资 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 龙孔镇孙家冲水库除险加固工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708937 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成孙家冲水库除险加固，消除安全隐患。 |  |  |  | 完成孙家冲水库除险加固，消除安全隐患。 |  |  |  | 已完成孙家冲水库除险加固，消除安全隐患。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 修复上游坝坡面积 | 平方米 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ＝ | 45 | 45 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 江池镇南洋村桃梨园基础设施配套项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003708920 |  | 自评总分： | 97.66 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 345,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 345,000.00 | 76.66 | 10.00 | 7.66 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 450,000.00 |  | 345,000.00 | 76.66 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建蓄水池1口，整治水池1口，敷设输配水管网3公里 |  |  |  | 新建蓄水池1口，整治水池1口，敷设输配水管网3公里 |  |  |  | 完成新建蓄水池1口，整治水池1口，敷设输配水管网3公里 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 敷设输配水管网 | 公里 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建蓄水池 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年高家镇葡萄产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708904 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 176,260.00 |  | 176,260.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 176,260.00 |  | 176,260.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 176,260.00 |  | 176,260.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 敷设肥水一体化微滴灌管网5公里 |  |  |  | 敷设肥水一体化微滴灌管网5公里 |  |  |  | 敷设肥水一体化微滴灌管网5公里 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 敷设微滴灌管网 | 公里 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年虎威镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708878 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 248,399.02 |  | 248,399.02 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 248,399.02 |  | 248,399.02 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 248,399.02 |  | 248,399.02 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 综合治理山坪塘1口 |  |  |  | 综合治理山坪塘1口 |  |  |  | 综合治理山坪塘1口 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理山坪塘 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业 | 亩 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年许明寺镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708477 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建蓄水池15口，敷设肥水一体化微滴灌管网15公里。 |  |  |  | 新建蓄水池15口，敷设肥水一体化微滴灌管网15公里。 |  |  |  | 新建蓄水池15口，敷设肥水一体化微滴灌管网15公里。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 管网 | 公里 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新建蓄水池 | 座 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 225 | 225 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年高家镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003708405 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 690,000.00 |  | 690,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 690,000.00 |  | 690,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 690,000.00 |  | 690,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 综合治理山坪塘8口 |  |  |  | 综合治理山坪塘8口 |  |  |  | 综合治理山坪塘8口 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理山坪塘 | 座 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ＝ | 75 | 75 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 220 | 220 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮用水安全巩固提升行动计划名山水厂工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707563 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈朝银 |  | 联系电话： | 15025671784 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮用水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年仙女湖镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707554 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 348,679.28 |  | 348,679.28 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 348,679.28 |  | 348,679.28 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 348,679.28 |  | 348,679.28 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建蓄水池3口 |  |  |  | 新建蓄水池3口 |  |  |  | 完成新建蓄水池3口 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建蓄水池 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ＝ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县丰石团结水库中型灌溉区续建配套与节水改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707473 |  | 自评总分： | 99.96 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈朝银 |  | 联系电话： | 15025671784 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,500,000.00 |  | 4,484,105.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,500,000.00 |  | 4,484,105.00 | 99.64 | 10.00 | 9.96 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,500,000.00 |  | 4,484,105.00 | 99.64 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年绩效目标 |  |  |  | 完成2023年绩效目标 |  |  |  | 完成2023年绩效目标 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 灌溉区信息化平台 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠道 | 千米 | ≥ | 22.53 | 22.53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善灌溉面积 | 万亩 | ≥ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益人口 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年保合镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707470 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,011,687.04 |  | 1,011,687.04 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,011,687.04 |  | 1,011,687.04 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,011,687.04 |  | 1,011,687.04 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 综合治理2口山坪塘。 |  |  |  | 综合治理2口山坪塘。 |  |  |  | 综合治理2口山坪塘。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理山坪塘 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县暨龙河河流域综合治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707442 |  | 自评总分： | 99.93 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈朝银 |  | 联系电话： | 15025671784 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 38,374,618.00 |  | 38,120,305.90 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 38,374,618.00 |  | 38,120,305.90 | 99.33 | 10.00 | 9.93 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 38,374,618.00 |  | 38,120,305.90 | 99.33 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 综合治理河道面积14.8公里。 |  |  |  | 综合治理河道面积14.8公里。 |  |  |  | 综合治理河道面积14.8公里。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理河道长度 | 公里 | ＝ | 14.8 | 14.8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程及时完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保护人口 | 人 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年包鸾镇产业需水完善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707433 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 380,000.00 |  | 380,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 380,000.00 |  | 380,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 380,000.00 |  | 380,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 防渗治理渠道4.5公里 |  |  |  | 防渗治理渠道4.5公里 |  |  |  | 防渗治理渠道4.5公里 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整治渠道 | 公里 | ＝ | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益产业面积 | 亩 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县太平坝山洪治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003707424 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈朝银 |  | 联系电话： | 15025671784 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3,380,000.00 |  | 3,380,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年度绩效指标 |  |  |  | 完成2023年度绩效指标 |  |  |  | 完成2023年度绩效指标 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 疏浚清淤量 | 立方米 | ≥ | 550 | 550 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 治理河堤 | 米 | ≥ | 850 | 850 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加就业岗位 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益人口 | 人 | ≥ | 2190 | 2190 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县社坛镇踏水桥烂泥沟水毁项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003707396 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 徐柳 |  | 联系电话： | 15123694357 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成社坛镇踏水桥烂泥沟水毁修复，河道恢复正常行洪，保障周边群众安全。 |  |  |  | 完成社坛镇踏水桥烂泥沟水毁修复，河道恢复正常行洪，保障周边群众安全。 |  |  |  | 已完成社坛镇踏水桥烂泥沟水毁修复，河道恢复正常行洪，保障周边群众安全 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 修复水毁坡段 | 米 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 修复完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 河道安全率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县栗子优质大米基地生态清洁型小流域项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003707394 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王伟 |  | 联系电话： | 13896649933 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,550,000.00 |  | 7,550,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,550,000.00 |  | 7,550,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,550,000.00 |  | 7,550,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 治理水土流失面积50平方公里，完成投资2501万元。 |  |  |  | 治理水土流失面积50平方公里，完成投资2501万元。 |  |  |  | 治理水土流失面积50平方公里，完成投资2501万元。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建人行步道 | 公里 | ≥ | 3.58 | 3.58 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完工项目初步验收率 | 万元 | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 恢复灌溉面积 | 万亩 | ＝ | 0.18 | 0.18 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成治理面积 | 平方公里 | ＝ | 44.74 | 44.74 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 小型水库白蚁治理项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003707372 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 徐柳 |  | 联系电话： | 15123694357 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 445,186.14 |  | 445,186.14 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 445,186.14 |  | 445,186.14 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 445,186.14 |  | 445,186.14 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 丰都县小型水库共101座，经排查受白蚁危害水库16座，确定16座水库危害类型及部位，制定治理方案及计划，开展治理，保障水库稳定安全 |  |  |  | 丰都县小型水库共101座，经排查受白蚁危害水库16座，确定16座水库危害类型及部位，制定治理方案及计划，开展治理，保障水库稳定安全 |  |  |  | 已完成水库白蚁治理 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 开展水库治理数量 | 座 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 治理完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万 | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 安全稳定率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全“一改三提”社坛水厂工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003703462 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程实施后水质达标率 | % | ≥ | 80 | 100 | 25 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全“一改三提”南天湖水厂工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003703450 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,340,000.00 |  | 4,340,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,340,000.00 |  | 4,340,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,340,000.00 |  | 4,340,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程实施后水质达标率 | % | ≥ | 80 | 100 | 25 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 个 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县三合街道滨江西路小区综合帮扶） |  | 项目编码： | 50023023T000003665505 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 加固房屋，修复房屋破损外墙，整治屋面漏水等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 加固房屋，修复房屋破损外墙，整治屋面漏水等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 加固房屋，修复房屋破损外墙，整治屋面漏水等，改善移民生产生活条件。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 道路硬化 | 平方米 | ＝ | 9606 | 9606 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县莲花水库工程建设） |  | 项目编码： | 50023023T000003665468 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896589830 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,249,965.00 |  | 3,249,965.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,249,965.00 |  | 3,249,965.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成大坝浇筑25m，质量验收合格率达到100%，安全事故0发生，周围受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 完成大坝浇筑25m，质量验收合格率达到100%，安全事故0发生，周围受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 完成大坝浇筑25m，质量验收合格率达到100%，安全事故0发生，周围受益群众满意度达95%以上。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成大坝浇筑 | 米 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 发生安全事故 | 起 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善农村饮水安全人数 | 人数 | ≥ | 4760 | 4760 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县龙孔镇大面场村农村移民安置区精准帮扶项目） |  | 项目编码： | 50023023T000003665412 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 816,800.00 |  | 816,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 816,800.00 |  | 816,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 556,800.00 |  | 556,800.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，新建道路4.43km，硬化道路6.68km，硬化人行道58.5km，整治堰塘、整治灌溉渠等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，新建道路4.43km，硬化道路6.68km，硬化人行道58.5km，整治堰塘、整治灌溉渠等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，新建道路4.43km，硬化道路6.68km，硬化人行道58.5km，整治堰塘、整治灌溉渠等，改善移民生产生活条件。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建道路 | km | ＝ | 4.43 | 4.43 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 增加就业岗位 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县青龙至十直农村公路改建工程） |  | 项目编码： | 50023023T000003665164 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,850,686.70 |  | 4,850,686.70 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,850,686.70 |  | 4,850,686.70 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 改建公路，使群众出行更加便利、通畅，直接受益三峡移民250人。 |  |  |  | 改建公路，使群众出行更加便利、通畅，直接受益三峡移民250人。 |  |  |  | 改建公路，使群众出行更加便利、通畅，直接受益三峡移民250人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 880 | 880 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县三建乡红旗寨村精准帮扶） |  | 项目编码： | 50023023T000003665073 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 585,900.00 |  | 585,900.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 585,900.00 |  | 585,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目区主干道建设 | km | ＝ | 4.89 | 4.89 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 道路通达率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 村容整洁提高比率 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县三建乡廖家坝社区精准帮扶项目） |  | 项目编码： | 50023023T000003665038 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |  | 通过项目建设，完善居民点道路交通设施、农田水利设施、农村公共服务设施等，改善移民生产生活条件。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目区主干道建设 | km | ＝ | 5.5 | 5.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 道路通达率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 村容整洁提高比率 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县茶沟子水库） |  | 项目编码： | 50023023T000003664931 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896589830 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,713,181.00 |  | 3,713,181.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,713,181.00 |  | 3,713,181.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |  | 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |  | 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成管道长度 | km | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 通过下闸蓄水验收 | 座 | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完工时间 | 年 | ＝ | 2024.01 | 2024.01 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善农田灌溉用水 | 万亩 | ＝ | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程合理使用年限 | 年 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至斜南溪段） |  | 项目编码： | 50023023T000003664872 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,805,209.00 |  | 5,805,209.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,805,209.00 |  | 5,805,209.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 库岸环境综合整治 | km | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 国库实拨三峡资金结转（丰都县龙河示范河湖建设） |  | 项目编码： | 50023023T000003664694 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄山 |  | 联系电话： | 17784716532 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 12,109,428.60 |  | 12,109,428.60 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 12,109,428.60 |  | 12,109,428.60 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 实施护岸建设及生态修复工程、饮用水源地保护工程，提标改造、新建二三级管网和雨污分流管网，促进库区生态环境建设与保护。 |  |  |  | 实施护岸建设及生态修复工程、饮用水源地保护工程，提标改造、新建二三级管网和雨污分流管网，促进库区生态环境建设与保护。 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建管网 | km | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益移民人口 | 人 | ＝ | 1220 | 1220 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三峡水库175米蓄水退水影响避险搬迁补偿补助（丰都县永升陶瓷工业有限公司生产厂区外侧挡墙恢复工程） |  | 项目编码： | 50023023T000003644988 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘涛 |  | 联系电话： | 13896655875 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 960,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 960,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县三峡水库175米蓄水退水影响避险搬迁补偿补助丰都县永升陶瓷工业有限公司生产厂区外侧挡墙恢复工程建设 |  |  |  | 完成丰都县三峡水库175米蓄水退水影响避险搬迁补偿补助丰都县永升陶瓷工业有限公司生产厂区外侧挡墙恢复工程建设 |  |  |  | 已完成丰都县三峡水库175米蓄水退水影响避险搬迁补偿补助丰都县永升陶瓷工业有限公司生产厂区外侧挡墙恢复工程建设 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 270 | 270 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三峡水库175米蓄水退水影响避险搬迁补偿补助（2021年9月至2022年8月） |  | 项目编码： | 50023023T000003644685 |  | 自评总分： | 95.97 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,360,000.00 |  | 2,606,304.65 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,360,000.00 |  | 2,606,304.65 | 59.77 | 10.00 | 5.97 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，搬迁蓄退水影响人口107人，保护移民生命财产安全。 |  |  |  | 通过项目建设，搬迁蓄退水影响人口107人，保护移民生命财产安全。 |  |  |  | 通过项目建设，搬迁蓄退水影响人口107人，保护移民生命财产安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 搬迁蓄退水影响人口 | 人 | ＝ | 107 | 107 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县175米蓄退水影响安全监测（2023-2025年） |  | 项目编码： | 50023023T000003644631 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 320,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 320,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 三峡库丰都县175米蓄退水影响安全监测和消落区种植监测，保护受影响居民。 |  |  |  | 三峡库丰都县175米蓄退水影响安全监测和消落区种植监测，保护受影响居民。 |  |  |  | 三峡库丰都县175米蓄退水影响安全监测和消落区种植监测，保护受影响居民。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 2980 | 2980 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高切坡监测预警（2023-2025年） |  | 项目编码： | 50023023T000003644602 |  | 自评总分： | 91.44 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,430,000.00 |  | 206,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,430,000.00 |  | 206,400.00 | 14.43 | 10.00 | 1.44 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 专业监测高切坡25处，群测群防高切坡156处，保护受影响居民52000人。 |  |  |  | 专业监测高切坡25处，群测群防高切坡156处，保护受影响居民52000人。 |  |  |  | 专业监测高切坡25处，群测群防高切坡156处，保护受影响居民52000人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 保护受影响居民人数 | 人 | ＝ | 52000 | 52000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程（2023年安排资金） |  | 项目编码： | 50023023T000003644587 |  | 自评总分： | 98.08 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王龙变 |  | 联系电话： | 13996874586 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,530,000.00 |  | 5,277,876.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,530,000.00 |  | 5,277,876.00 | 80.82 | 10.00 | 8.08 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过建设竹田湾抗旱应急水源工程，可以直接受益三峡移民100人。 |  |  |  | 通过建设竹田湾抗旱应急水源工程，可以直接受益三峡移民100人。 |  |  |  | 通过建设竹田湾抗旱应急水源工程，可以直接受益三峡移民100人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 解决灌溉面积 | 亩 | ＝ | 1254 | 1254 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新修水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 直接受益三峡移民人数 | 人数 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益农村居民人口 | 人数 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县虎威镇大池水库-团结水库连通及其配套工程(2023年安排资金） |  | 项目编码： | 50023023T000003644566 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,820,000.00 |  | 20,820,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,820,000.00 |  | 20,820,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人。 |  |  |  | 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人。 |  |  |  | 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 665 | 665 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县城横五路片区环境综合治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644546 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 135,000,000.00 |  | 135,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 135,000,000.00 |  | 135,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建安全通道、隧道、桥梁等，改善环境、保障县城居民生命财产安全。 |  |  |  | 新建安全通道、隧道、桥梁等，改善环境、保障县城居民生命财产安全。 |  |  |  | 新建安全通道、隧道、桥梁等，改善环境、保障县城居民生命财产安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 修建隧道 | 米 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 促进相关信访问题化解率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至龙洞湾段）工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644493 |  | 自评总分： | 99.99 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 61,590,000.00 |  | 61,549,993.90 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 61,590,000.00 |  | 61,549,993.90 | 99.93 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 治理库岸长度 | km | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙孔镇临江村人居环境改善工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644462 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,550,000.00 |  | 10,550,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,550,000.00 |  | 10,550,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建泵站、蓄水池、管理房、停车场、环保公共厕所等，改善环境，直接受益三峡移民121人。 |  |  |  | 新建泵站、蓄水池、管理房、停车场、环保公共厕所等，改善环境，直接受益三峡移民121人。 |  |  |  | 新建泵站、蓄水池、管理房、停车场、环保公共厕所等，改善环境，直接受益三峡移民121人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 121 | 121 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县十直场镇环境综合治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644432 |  | 自评总分： | 99.99 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 29,950,000.00 |  | 29,949,961.43 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 29,950,000.00 |  | 29,949,961.43 | 99.99 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建场镇道路油化、人行道铺装等移民基础设施项目，直接受益三峡移民1802人。 |  |  |  | 新建场镇道路油化、人行道铺装等移民基础设施项目，直接受益三峡移民1802人。 |  |  |  | 新建场镇道路油化、人行道铺装等移民基础设施项目，直接受益三峡移民1802人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 1802 | 1802 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 场镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道王家渡组团与龙河新城人行通道建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644395 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 建设库岸整治人行连接桥，直接受益三峡移民2650人。 |  |  |  | 建设库岸整治人行连接桥，直接受益三峡移民2650人。 |  |  |  | 建设库岸整治人行连接桥，直接受益三峡移民2650人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2650 | 2650 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 5200 | 5200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道移民安置区综合帮扶人行道及停车位改造 |  | 项目编码： | 50023023T000003644292 |  | 自评总分： | 98.21 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000,000.00 |  | 24,652,953.02 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000,000.00 |  | 24,652,953.02 | 82.17 | 10.00 | 8.21 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 拆除原人行道面层124235平方米，重新铺装陶瓷颗粒透水砖人行道73501平方米。直接受益三峡移民8000人。 |  |  |  | 拆除原人行道面层124235平方米，重新铺装陶瓷颗粒透水砖人行道73501平方米。直接受益三峡移民8000人。 |  |  |  | 拆除原人行道面层124235平方米，重新铺装陶瓷颗粒透水砖人行道73501平方米。直接受益三峡移民8000人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道世平路移民安置区综合帮扶 |  | 项目编码： | 50023023T000003644203 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,940,000.00 |  | 1,940,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,940,000.00 |  | 1,940,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 拆除现有铺装、新换陶瓷透水砖、新换花岗石等，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |  | 拆除现有铺装、新换陶瓷透水砖、新换花岗石等，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |  | 拆除现有铺装、新换陶瓷透水砖、新换花岗石等，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 3500 | 3500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道秀才路移民安置区综合帮扶 |  | 项目编码： | 50023023T000003644168 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 青石板铺装、沥青混凝土路面改造，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |  | 青石板铺装、沥青混凝土路面改造，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |  | 青石板铺装、沥青混凝土路面改造，直接受益三峡移民2000人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道滨江路移民安置区综合帮扶 |  | 项目编码： | 50023023T000003644141 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 铺装沥青混凝土，陶瓷颗粒透水盲道砖等，直接受益三峡移民1800人。 |  |  |  | 铺装沥青混凝土，陶瓷颗粒透水盲道砖等，直接受益三峡移民1800人。 |  |  |  | 铺装沥青混凝土，陶瓷颗粒透水盲道砖等，直接受益三峡移民1800人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 1800 | 1800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 县城西南片区供水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003644065 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,500,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民的供水问题。 |  |  |  | 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民的供水问题。 |  |  |  | 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民的供水问题。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 相关信访问题化解率 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学） |  | 项目编码： | 50023023T000003641220 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 73,690,000.00 |  | 73,690,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 73,690,000.00 |  | 73,690,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 项目总建设面积48380平方米，拟设置48个初中班，规划学生2400名，直接受益三峡移民1953人。 |  |  |  | 项目总建设面积48380平方米，拟设置48个初中班，规划学生2400名，直接受益三峡移民1953人。 |  |  |  | 项目总建设面积48380平方米，拟设置48个初中班，规划学生2400名，直接受益三峡移民1953人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 总建设用地面积 | 平方米 | ＝ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双路镇示范河流及产业增收基础设施配套工程（2023年安排资金） |  | 项目编码： | 50023023T000003641181 |  | 自评总分： | 98.62 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,210,000.00 |  | 5,357,036.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,210,000.00 |  | 5,357,036.00 | 86.26 | 10.00 | 8.62 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新修机耕道、人行道、蓄水池、烘烤房、种植树苗等，居民精准帮扶，带动经济发展。 |  |  |  | 新修机耕道、人行道、蓄水池、烘烤房、种植树苗等，居民精准帮扶，带动经济发展。 |  |  |  | 新修机耕道、人行道、蓄水池、烘烤房、种植树苗等，居民精准帮扶，带动经济发展。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 烘烤房 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高家镇金刚社区城镇移民安置区综合帮扶 |  | 项目编码： | 50023023T000003641153 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完善社区公共服务设施、油化道路、按照照明路灯等，直接受益三峡移民1000人。 |  |  |  | 完善社区公共服务设施、油化道路、按照照明路灯等，直接受益三峡移民1000人。 |  |  |  | 完善社区公共服务设施、油化道路、按照照明路灯等，直接受益三峡移民1000人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民 | 人 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人数 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河新城供水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003640920 |  | 自评总分： | 99.03 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 15,000,000.00 |  | 13,550,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 15,000,000.00 |  | 13,550,000.00 | 90.33 | 10.00 | 9.03 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民5000人的供水问题。 |  |  |  | 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民5000人的供水问题。 |  |  |  | 实现移民安稳致富和促进库区经济社会发展，解决项目区居民5000人的供水问题。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道平都东路小区综合帮扶 |  | 项目编码： | 50023023T000003640736 |  | 自评总分： | 92.04 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,570,000.00 |  | 1,345,283.05 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,570,000.00 |  | 1,345,283.05 | 20.47 | 10.00 | 2.04 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 整治房屋漏水、立面改造，修复整治人行道、油化平东四支路、五支路等。 |  |  |  | 整治房屋漏水、立面改造，修复整治人行道、油化平东四支路、五支路等。 |  |  |  | 整治房屋漏水、立面改造，修复整治人行道、油化平东四支路、五支路等。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 1146 | 1146 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县北岸城区名山景区综合管廊建设项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003640672 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 任九行 |  | 联系电话： | 70606302 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,440,000.00 |  | 6,440,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,440,000.00 |  | 6,440,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 为名山景区0.99平方公里内铺设综合管网。 |  |  |  | 为名山景区0.99平方公里内铺设综合管网。 |  |  |  | 为名山景区0.99平方公里内铺设综合管网。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 雨污管网 | km | ＝ | 6.2 | 6.2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 城镇居民受益人口 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 羊鹿沟电站退出解网 |  | 项目编码： | 50023023T000003466525 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 787,500.00 |  | 787,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 787,500.00 |  | 787,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 787,500.00 |  | 787,500.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 羊鹿沟电站退出解网。 |  |  |  | 羊鹿沟电站退出解网。 |  |  |  | 已完成羊鹿沟电站退出解网及拆除工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 平均补助标准 | 元/千瓦时 | ＝ | 6500 | 6500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 装机容量 | 千瓦 | ＝ | 750 | 750 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成时间 |  | 定性 | 2023年前完成 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 消除脱水河段长度 | 千米 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 石丫口电站退出解网 |  | 项目编码： | 50023023T000003466417 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 556,250.00 |  | 556,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 556,250.00 |  | 556,250.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 556,250.00 |  | 556,250.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 石丫口电站退出解网。 |  |  |  | 石丫口电站退出解网。 |  |  |  | 已完成石丫口电站退出解网及拆除工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 平均补助标准 | 元/千瓦时 | ＝ | 6500 | 6500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 装机容量 | 千瓦 | ＝ | 325 | 325 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 消除脱水河段长度 | 千米 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 东洋国电站退出解网 |  | 项目编码： | 50023023T000003466262 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 506,250.00 |  | 506,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 506,250.00 |  | 506,250.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 506,250.00 |  | 506,250.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成东洋国电站退出解网 |  |  |  | 完成东洋国电站退出解网 |  |  |  | 已完成东洋国电站退出解网。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 平均补助标准 | 元/千瓦时 | ＝ | 6500 | 6500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 装机容量 | 千瓦 | ＝ | 125 | 125 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 消除脱水河段长度 | 千米 | ≥ | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 玉河湾电站退出解网 |  | 项目编码： | 50023023T000003466076 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,170,000.00 |  | 1,170,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,170,000.00 |  | 1,170,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,170,000.00 |  | 1,170,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 玉河湾电站退出解网。 |  |  |  | 玉河湾电站退出解网。 |  |  |  | 已完成玉河湾电站退出解网及拆除工作。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 平均补助标准 | 元/千瓦时 | ＝ | 6500 | 6500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 装机容量 | 千瓦 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 消除脱水河段长度 | 千米 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 马良电站退出解网 |  | 项目编码： | 50023023T000003465870 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成马良电站退出解网。 |  |  |  | 完成马良电站退出解网。 |  |  |  | 已完成马良电站退出解网。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 平均补助标准 | 元/千瓦时 | ＝ | 6500 | 6500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 装机容量 | 千瓦 | ＝ | 7500 | 7500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 消除脱水河段长度 | 千米 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2023年水利局编外人员 |  | 项目编码： | 50023023T000003461709 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 谭靖 |  | 联系电话： | 15978995610 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 |  | 345,600.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 根据单位安排完成各项相关工作 |  |  |  |  |  |  |  | 根据单位安排完成各项相关工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 编外人员数量 | 人 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 工作完成情况 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 编外人员费用 | 元/人年 | ＝ | 38400 | 38400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高整体工作完成情况 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县水利局2022年度抗旱物资设备购置（分配至水利局仓库和乡镇仓库） |  | 项目编码： | 50023023T000003171575 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,365,200.84 |  | 4,365,200.84 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,365,200.84 |  | 4,365,200.84 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,365,200.84 |  | 4,365,200.84 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成抗旱物资采购 |  |  |  | 完成抗旱物资采购 |  |  |  | 完成抗旱物资采购及分配 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 采购抽水泵 | 台 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 采购潜水泵 | 台 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 节水设备 | 套 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 防汛抗旱 |  | 定性 | 有效减少受旱面积 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县栗子乡应急抗旱水源联通工程（丰都县栗子乡骨干水网工程） |  | 项目编码： | 50023023T000003171483 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 17,070,000.00 |  | 17,070,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 17,070,000.00 |  | 17,070,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 17,070,000.00 |  | 17,070,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 在合同工期内完成建安工程 |  |  |  | 在合同工期内完成建安工程 |  |  |  | 在合同工期内完成建安工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 铺设输配水管网 | 公里 | ≥ | 41.53 | 41.53 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提高灌溉能力 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（暨龙镇羊子池村）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165382 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 |  | 97,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（武平镇白集山村）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165378 |  | 自评总分： | 99.56 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  | 239,108.78 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  | 239,108.78 | 95.64 | 10.00 | 9.56 |
| 一般公共预算 |  |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  | 239,108.78 | 95.64 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（青龙乡）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165356 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（名山街道农花等村）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165367 |  | 自评总分： | 91.30 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 42,000.00 |  | 42,000.00 |  | 5,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 42,000.00 |  | 42,000.00 |  | 5,500.00 | 13.09 | 10.00 | 1.30 |
| 一般公共预算 |  |  | 42,000.00 |  | 42,000.00 |  | 5,500.00 | 13.09 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程按成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（包鸾镇）抗旱供水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165305 |  | 自评总分： | 99.85 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 78,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 78,800.00 | 98.5 | 10.00 | 9.85 |
| 一般公共预算 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 78,800.00 | 98.5 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县虎威水厂应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165237 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 108,371.16 |  | 108,371.16 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 108,371.16 |  | 108,371.16 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 108,371.16 |  | 108,371.16 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（三建乡）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165222 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13305256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（南天湖镇）抗旱扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165208 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,280,000.00 |  | 1,280,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,280,000.00 |  | 1,280,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,280,000.00 |  | 1,280,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县仙女湖水厂应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165194 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河水厂应急调水工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165181 |  | 自评总分： | 90.30 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 3,000.00 | 3 | 10.00 | 0.30 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 3,000.00 | 3 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年度供水保障工程 |  |  |  | 完成年度供水保障工程 |  |  |  | 完成年度供水保障工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县保合镇保合水厂扩网工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003165137 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 950,400.00 |  | 950,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 950,400.00 |  | 950,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 950,400.00 |  | 950,400.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年度供水保障任务 |  |  |  | 完成年度供水保障任务 |  |  |  | 完成年度供水保障任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 河长制工作激励资金项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003157157 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 徐柳 |  | 联系电话： | 15123694357 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,342,397.90 |  | 1,342,397.90 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,342,397.90 |  | 1,342,397.90 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,342,397.90 |  | 1,342,397.90 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成智慧合作信息化平台的运行维护，保障智慧河长平台正常运行。 |  |  |  | 完成智慧合作信息化平台的运行维护，保障智慧河长平台正常运行。 |  |  |  | 已完成智慧合作信息化平台的运行维护，智慧河长平台正常运行。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及乡镇 | 个 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 财政补助资金 | 万 | ≤ | 195 | 195 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 维护龙河等河流水质稳定 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目可持续性 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县栗子乡农村供水保障项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002912428 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 5,965.90 |  | 5,965.90 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 5,965.90 |  | 5,965.90 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 5,965.90 |  | 5,965.90 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县包鸾镇百果园村水源工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912425 |  | 自评总分： | 99.88 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 89,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 89,000.00 | 98.88 | 10.00 | 9.88 |
| 一般公共预算 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 89,000.00 | 98.88 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水工保障程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水工保障程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水工保障程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全“一改三提”保合水厂工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912419 |  | 自评总分： | 98.44 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 163,000.00 |  | 865,987.09 |  | 730,987.09 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 163,000.00 |  | 865,987.09 |  | 730,987.09 | 84.41 | 10.00 | 8.44 |
| 一般公共预算 |  |  | 163,000.00 |  | 865,987.09 |  | 730,987.09 | 84.41 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双龙镇彭家沟水源工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912395 |  | 自评总分： | 98.87 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,920,000.00 |  | 2,498,000.00 |  | 2,218,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,920,000.00 |  | 2,498,000.00 |  | 2,218,000.00 | 88.79 | 10.00 | 8.87 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,920,000.00 |  | 2,498,000.00 |  | 2,218,000.00 | 88.79 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成 农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成 农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成 农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（双龙镇付家山、金山子村）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912392 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村饮水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众共满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（兴义镇）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912389 |  | 自评总分： | 96.81 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 280,000.00 |  | 880,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 280,000.00 |  | 880,000.00 |  | 600,000.00 | 68.18 | 10.00 | 6.81 |
| 一般公共预算 |  |  | 280,000.00 |  | 880,000.00 |  | 600,000.00 | 68.18 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（十直镇蒋家山村等）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912386 |  | 自评总分： | 99.79 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 3,000.00 |  | 493,000.00 |  | 482,947.27 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,000.00 |  | 493,000.00 |  | 482,947.27 | 97.96 | 10.00 | 9.79 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,000.00 |  | 493,000.00 |  | 482,947.27 | 97.96 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（社坛镇三桥村）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912373 |  | 自评总分： | 95.86 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 57,000.00 |  | 57,000.00 |  | 33,449.67 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 57,000.00 |  | 57,000.00 |  | 33,449.67 | 58.68 | 10.00 | 5.86 |
| 一般公共预算 |  |  | 57,000.00 |  | 57,000.00 |  | 33,449.67 | 58.68 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（许明寺镇）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912369 |  | 自评总分： | 99.40 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  | 122,267.29 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  | 122,267.29 | 94.05 | 10.00 | 9.40 |
| 一般公共预算 |  |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  | 122,267.29 | 94.05 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（武平镇蜂子山村）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912364 |  | 自评总分： | 99.38 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 365,917.61 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 365,917.61 | 93.82 | 10.00 | 9.38 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 365,917.61 | 93.82 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度（名山街道）农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002912360 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 68,520.00 |  | 68,520.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 68,520.00 |  | 68,520.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 68,520.00 |  | 68,520.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县虎威镇大池水库-团结水库连通及其配套工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002836828 |  | 自评总分： | 96.70 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王伟 |  | 联系电话： | 13896649933 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,650,000.00 |  | 1,650,000.00 |  | 1,105,520.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,650,000.00 |  | 1,650,000.00 |  | 1,105,520.00 | 67 | 10.00 | 6.70 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人。 |  |  |  | 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人。 |  |  |  | 保障虎威镇居民饮水安全，直接受益三峡移民人数665人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 665 | 665 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人数 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高家镇油坊沟道路修复工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002836825 |  | 自评总分： | 91.07 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,611,608.00 |  | 1,611,608.00 |  | 173,579.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,611,608.00 |  | 1,611,608.00 |  | 173,579.80 | 10.77 | 10.00 | 1.07 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 解决地质灾害隐患，保护居民安全。 |  |  |  | 解决地质灾害隐患，保护居民安全。 |  |  |  | 解决地质灾害隐患，保护居民安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 地质灾害隐患治理处数 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 78座小二型水库大坝安全监测和雨水情监测 |  | 项目编码： | 50023023T000002836751 |  | 自评总分： | 90.18 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 10,920,000.00 |  | 10,920,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,920,000.00 |  | 10,920,000.00 |  | 200,000.00 | 1.83 | 10.00 | 0.18 |
| 一般公共预算 |  |  | 10,920,000.00 |  | 10,920,000.00 |  | 200,000.00 | 1.83 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 修建78座小型水库雨水情监测及大坝安全监测设施。 |  |  |  | 修建78座小型水库雨水情监测及大坝安全监测设施。 |  |  |  | 78座小型水库雨水情监测及大坝安全监测设施正在修建中 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 78 | 78 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 水库防汛效果 |  | 定性 | 改善防汛效果 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程可持续年限 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 英武水库病险整治 |  | 项目编码： | 50023023T000002836748 |  | 自评总分： | 90.15 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 7,722,000.00 |  | 7,722,000.00 |  | 116,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 7,722,000.00 |  | 7,722,000.00 |  | 116,800.00 | 1.51 | 10.00 | 0.15 |
| 一般公共预算 |  |  | 7,722,000.00 |  | 7,722,000.00 |  | 116,800.00 | 1.51 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 水库坝体防渗墙止漏。 |  |  |  | 水库坝体防渗墙止漏。 |  |  |  | 完成水库修复进度80% |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及乡镇 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程可持续年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县水位遥测站升级改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002833214 |  | 自评总分： | 97.26 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李想 |  | 联系电话： | 13308362463 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |  | 1,526,470.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |  | 1,526,470.00 | 72.68 | 10.00 | 7.26 |
| 一般公共预算 |  |  | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |  | 1,526,470.00 | 72.68 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 丰都境内10座水位站升级改造。 |  |  |  | 丰都境内10座水位站升级改造。 |  |  |  | 已完成水位站提升改在 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水文站个数 | 座 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 质量合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 提升水位监测能力 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程服务年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县水文站巩固提升工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002832961 |  | 自评总分： | 90.75 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李想 |  | 联系电话： | 13308362463 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  | 387,010.08 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  | 387,010.08 | 7.58 | 10.00 | 0.75 |
| 一般公共预算 |  |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  | 387,010.08 | 7.58 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对丰都县包鸾、社坛、仁沙三座水文站进行升级改造。 |  |  |  | 对丰都县包鸾、社坛、仁沙三座水文站进行升级改造。 |  |  |  | 已完成丰都县包鸾、社坛、仁沙三座水文站升级改造 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水文站改造个数 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 正向指标 |
| 验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 正向指标 |
| 提升水文测报能力 |  | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |
| 工程服务年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县雨量（墒情）遥测站升级改造工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002832358 |  | 自评总分： | 90.49 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李想 |  | 联系电话： | 13308362463 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 5,088,000.00 |  | 5,088,000.00 |  | 254,106.81 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 5,088,000.00 |  | 5,088,000.00 |  | 254,106.81 | 4.99 | 10.00 | 0.49 |
| 一般公共预算 |  |  | 5,088,000.00 |  | 5,088,000.00 |  | 254,106.81 | 4.99 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县雨量（墒情）遥测站升级改造工程 |  |  |  | 完成丰都县雨量（墒情）遥测站升级改造工程 |  |  |  | 已完成丰都县雨量（墒情）遥测站升级改造工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 备件数量 | 个/套 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 翻斗式雨量遥测站 | 个（套） | ≥ | 111 | 111 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 雨量墒情站 | 个（套） | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 降低山洪灾害损失 |  | 定性 | 有效降低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002831430 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 曾海林 |  | 联系电话： | 15320399450 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,000,200.00 |  | 1,000,200.00 |  | 1,000,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,200.00 |  | 1,000,200.00 |  | 1,000,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，解决移民生产生活用水，直接受益三峡移民100人。 |  |  |  | 通过项目建设，解决移民生产生活用水，直接受益三峡移民100人。 |  |  |  | 通过项目建设，解决移民生产生活用水，直接受益三峡移民100人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新修水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益农村居民人口 | 人 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双路镇示范河流及产业增收基础设施配套工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002829133 |  | 自评总分： | 97.89 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄风 |  | 联系电话： | 15520139882 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 734,800.00 |  | 734,800.00 |  | 580,104.29 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 734,800.00 |  | 734,800.00 |  | 580,104.29 | 78.94 | 10.00 | 7.89 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新修机耕道、人行道、蓄水池等，居民精准帮扶，带动经济发展，直接受益三峡移民605人。 |  |  |  | 新修机耕道、人行道、蓄水池等，居民精准帮扶，带动经济发展，直接受益三峡移民605人。 |  |  |  | 新修机耕道、人行道、蓄水池等，居民精准帮扶，带动经济发展，直接受益三峡移民605人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 直接受益三峡移民人数 | 人 | ＝ | 605 | 605 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民受益人口 | 人 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三峡后续规划实施情况评估工作经费 |  | 项目编码： | 50023023T000002825882 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702850 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 235,800.00 |  | 235,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 235,800.00 |  | 235,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 235,800.00 |  | 235,800.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 规划完成。 |  |  |  | 规划完成。 |  |  |  | 规划完成。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目规划实施个数 | 个 | ＝ | 326 | 326 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对项目完成情况满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县智慧河长综合信息管理平台 |  | 项目编码： | 50023023T000002818072 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 443,200.00 |  | 443,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 443,200.00 |  | 443,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 为加强丰都县河库的动态监测，进一步完善河库监测体系，及时掌握区域河流治理保护的真实情况，实现“河长制”管理信息化。 |  |  |  | 为加强丰都县河库的动态监测，进一步完善河库监测体系，及时掌握区域河流治理保护的真实情况，实现“河长制”管理信息化。 |  |  |  | 已完成丰都县智慧河长信息平台建设 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及乡镇 | 个（台、套、件、辆） | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提升河流治理能力 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 实时监测全县河流 | 条 | ≤ | 226 | 226 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 持续开展项目 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年水源地保障工程（预警设施） |  | 项目编码： | 50023023T000002799680 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,380,822.87 |  | 3,380,822.87 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,380,822.87 |  | 3,380,822.87 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3,380,822.87 |  | 3,380,822.87 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成30座水源地预警设施安装建设。 |  |  |  | 完成30座水源地预警设施安装建设。 |  |  |  | 已完成30座水源地预警设施安装建设。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 在规定期限内通过验收 | 年 | 定性 | 2023 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程实施后是否良性运行 |  | 定性 | 良性运行 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河镇2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002796461 |  | 自评总分： | 93.98 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  | 191,301.01 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  | 191,301.01 | 39.85 | 10.00 | 3.98 |
| 一般公共预算 |  |  | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  | 191,301.01 | 39.85 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县保合镇2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002796445 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 294,500.00 |  | 181,521.30 |  | 181,521.30 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 294,500.00 |  | 181,521.30 |  | 181,521.30 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 294,500.00 |  | 181,521.30 |  | 181,521.30 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程完工及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双路镇莲花洞片区应急水源治理工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002796388 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13305256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 139,000.00 |  | 139,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 139,000.00 |  | 139,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 139,000.00 |  | 139,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |  | 完成年度农村供水保障任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 农业水价综合改革 |  | 项目编码： | 50023023T000002792733 |  | 自评总分： | 96.66 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 250,000.00 |  | 750,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 250,000.00 |  | 750,000.00 |  | 500,000.00 | 66.66 | 10.00 | 6.66 |
| 一般公共预算 |  |  | 250,000.00 |  | 750,000.00 |  | 500,000.00 | 66.66 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农业水价综合改革年度任务 |  |  |  | 完成农业水价综合改革年度任务 |  |  |  | 已完成农业水价综合改革年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 计划新增改革实施面积 | 万亩 | ＝ | 7.252 | 7.252 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众认口 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县双龙镇2022年度山坪塘整治工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002792666 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 102,800.00 |  | 102,800.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 102,800.00 |  | 102,800.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 102,800.00 |  | 102,800.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成双龙镇6座山坪塘安全隐患治理。 |  |  |  | 完成双龙镇6座山坪塘安全隐患治理。 |  |  |  | 已完成双龙镇6座山坪塘安全隐患治理。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及山坪塘 | 座 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及乡镇 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河镇观音寺水患灾害避险工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002792566 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 3,131.35 |  | 3,131.35 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,131.35 |  | 3,131.35 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,131.35 |  | 3,131.35 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成水患灾害避险护坡工程 |  |  |  | 完成水患灾害避险护坡工程 |  |  |  | 完成水患灾害避险护坡工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 护坡工程长度 | 米 | ＝ | 56 | 56 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 受益群众 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程实施后是否良性运行 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 大燕水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023023T000002792510 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 8,179.48 |  | 8,179.48 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 8,179.48 |  | 8,179.48 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 8,179.48 |  | 8,179.48 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除大燕水库安全隐患，完成水库除险加固。 |  |  |  | 消除大燕水库安全隐患，完成水库除险加固。 |  |  |  | 已消除大燕水库安全隐患 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及乡镇 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口 | 名 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 团结水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023023T000002792420 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除团结水库安全隐患，完成水库除险加固。 |  |  |  | 消除团结水库安全隐患，完成水库除险加固。 |  |  |  | 已完成团结水库安全隐患消除。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及乡镇 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程合格验收率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 水库下游受益人口 | 名 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程设计可持续年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度农村供水保障工程（检测设施） |  | 项目编码： | 50023023T000002791413 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度农村供水保障工程（预警设施） |  | 项目编码： | 50023023T000002791342 |  | 自评总分： | 98.26 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 340,000.00 |  | 340,000.00 |  | 280,965.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 340,000.00 |  | 340,000.00 |  | 280,965.80 | 82.63 | 10.00 | 8.26 |
| 一般公共预算 |  |  | 340,000.00 |  | 340,000.00 |  | 280,965.80 | 82.63 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年度水资源水文保障项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002790992 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杨蕊洁 |  | 联系电话： | 13668033495 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,125,806.00 |  | 1,125,806.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,125,806.00 |  | 1,125,806.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,125,806.00 |  | 1,125,806.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 雨水情设备运行通畅 |  |  |  | 雨水情设备运行通畅 |  |  |  | 已完成水文水资源畅通 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水文测报设施设备养护率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 水文监测设备完好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 水文遥感数据畅通率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 汛情信息保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2019年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇余家坝村、新屋坪村公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002767217 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 110,500.00 |  | 110,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 110,500.00 |  | 110,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 110,500.00 |  | 110,500.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇余家坝村、新屋坪村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇余家坝村、新屋坪村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇余家坝村、新屋坪村公路硬化工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 硬化新屋坪村 | 公里 | ≥ | 0.65 | 0.65 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化余家坝村 | 公里 | ≥ | 1.35 | 1.35 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目栗子乡南江村1组公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002766537 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目栗子乡南江村1组公路硬化工程 |  |  |  | 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目栗子乡南江村1组公路硬化工程 |  |  |  | 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目栗子乡南江村1组公路硬化工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 28.45 | 28.45 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 2.84 | 2.84 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇普子场村新建、硬化公路工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002766473 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 188,673.00 |  | 188,673.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 188,673.00 |  | 188,673.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 188,673.00 |  | 188,673.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇普子场村新建、硬化公路工程 |  |  |  | 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇普子场村新建、硬化公路工程 |  |  |  | 完成2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇普子场村新建、硬化公路工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建公路 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 公里 | ≥ | 0.68 | 0.68 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2018年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇洞庄坪村、铁炉沟村、庙堂坝村、中合场村整治渠堰工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002763059 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2018年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇洞庄坪村、铁炉沟村、庙堂坝村、中合场村整治渠堰工程 |  |  |  | 完成2018年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇洞庄坪村、铁炉沟村、庙堂坝村、中合场村整治渠堰工程 |  |  |  | 成2018年大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇洞庄坪村、铁炉沟村、庙堂坝村、中合场村整治渠堰工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≥ | 22.27 | 22.27 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治渠堰 | 公里 | ≥ | 4.96 | 4.96 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众生产条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2019年大中型水库移民后期扶持资金项目许明寺镇理明村移民便民服务中心工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002762978 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 294,989.00 |  | 294,989.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 294,989.00 |  | 294,989.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 294,989.00 |  | 294,989.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目许明寺镇理明村移民便民服务中心工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目许明寺镇理明村移民便民服务中心工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目许明寺镇理明村移民便民服务中心工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 建设面积 | 平方米 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成移民便民服务中心 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众文化生活 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2019年大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委2社移民新村建设工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002753885 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 268,352.07 |  | 268,352.07 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 268,352.07 |  | 268,352.07 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 268,352.07 |  | 268,352.07 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委2社移民新村建设工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委2社移民新村建设工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委2社移民新村建设工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 2.45 | 2.45 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治山坪塘 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2019年大中型水库移民后期扶持资金项目双路镇安宁场村人饮整治工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002753600 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目双路镇安宁场村人饮整治工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目双路镇安宁场村人饮整治工程 |  |  |  | 完成2019年大中型水库移民后期扶持资金项目双路镇安宁场村人饮整治工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 32.82 | 32.82 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治水厂 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众饮水条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2022年山洪灾害群测群防 |  | 项目编码： | 50023023T000002752038 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 38,000.00 |  | 38,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 38,000.00 |  | 38,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 38,000.00 |  | 38,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成年山洪灾害群测群防工作 |  |  |  | 完成年山洪灾害群测群防工作 |  |  |  | 完成年山洪灾害群测群防工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 升级改造音视频设备 | 套 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高设备正常使用 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县水利信息化综合运行管理项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002732496 |  | 自评总分： | 97.52 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李想 |  | 联系电话： | 13308362463 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 72,852.00 |  | 294,572.00 |  | 221,720.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 72,852.00 |  | 294,572.00 |  | 221,720.00 | 75.26 | 10.00 | 7.52 |
| 一般公共预算 |  |  | 72,852.00 |  | 294,572.00 |  | 221,720.00 | 75.26 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对水雨情系统胡服务器暨设备进行采购、运行维护，以保障水情报送稳定性。 |  |  |  | 对水雨情系统胡服务器暨设备进行采购、运行维护，以保障水情报送稳定性。 |  |  |  | 已完成水舆情系统 采购 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新增系统防火墙、服务器 | 台 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 损坏设备更换 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 运维期 | 年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 防汛抗旱信息输送率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 环卫集团机械化自动清漂船采购项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002724864 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈和平 |  | 联系电话： | 70702850 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,121,120.00 |  | 1,121,120.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,121,120.00 |  | 1,121,120.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,121,120.00 |  | 1,121,120.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 新建造清漂船一艘，现已完成验收。 |  |  |  | 新建造清漂船一艘，现已完成验收。 |  |  |  | 新建造清漂船一艘，现已完成验收。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建造清漂船 | 艘 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 按时开工按时完工 |  | 定性 | 完工 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 长江清漂 |  | 定性 | 清洁长江 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 居民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三建乡深度贫困精准帮扶渔泉子村人饮及高效节水灌溉项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002680761 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 文垣 |  | 联系电话： | 70702850 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 8,734.47 |  | 8,734.47 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 8,734.47 |  | 8,734.47 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，新建管理房、泵房、水厂等，促进移民安稳致富和库区经济社会发展，群众生产生活条件得以改善。 |  |  |  | 通过项目建设，新建管理房、泵房、水厂等，促进移民安稳致富和库区经济社会发展，群众生产生活条件得以改善。 |  |  |  | 通过项目建设，新建管理房、泵房、水厂等，促进移民安稳致富和库区经济社会发展，群众生产生活条件得以改善。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建管理房 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 配套工程完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 是否减少水资源浪费 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三峡库区教育培训与促进劳动力就业结构调整 |  | 项目编码： | 50023022T000002664813 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702852 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 365,580.00 |  | 365,580.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 365,580.00 |  | 365,580.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过该项目，购置必要的设施设备，合理确定本年度技能培训项目年度人口规模、实施内容和方式，提高移民群众就业技能、促进移民群众增收致富。 |  |  |  | 通过该项目，购置必要的设施设备，合理确定本年度技能培训项目年度人口规模、实施内容和方式，提高移民群众就业技能、促进移民群众增收致富。 |  |  |  | 通过该项目，购置必要的设施设备，合理确定本年度技能培训项目年度人口规模、实施内容和方式，提高移民群众就业技能、促进移民群众增收致富。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 创业培训人数 | 人 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 技能培训合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时完工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 参加技能培训人员稳定就业率 | % | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 参加技能培训人员对项目的满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水文站山洪灾害点监测设施修复 |  | 项目编码： | 50023022T000002618425 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 付贵 |  | 联系电话： | 13896589327 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 439,096.00 |  | 439,096.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 439,096.00 |  | 439,096.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 439,096.00 |  | 439,096.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 本月6月完成全部工作 |  |  |  | 本月6月完成全部工作 |  |  |  | 完成全部工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 修复遥测雨量站 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 修复预警广播机 | 台（套） | ≥ | 145 | 145 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口 | 人 | ＝ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2020大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇多坡坝村、毛天坝村、红庙村公路硬化及田间改造工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002608313 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 19936380364 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 767,925.35 |  | 767,925.35 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 767,925.35 |  | 767,925.35 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 767,925.35 |  | 767,925.35 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2020大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇多坡坝村、毛天坝村、红庙村公路硬化及田间改造工程 |  |  |  | 完成2020大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇多坡坝村、毛天坝村、红庙村公路硬化及田间改造工程 |  |  |  | 完成2020大中型水库移民后期扶持资金项目龙河镇多坡坝村、毛天坝村、红庙村公路硬化及田间改造工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 244.88 | 244.88 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化产业路 | 公里 | ≥ | 4.65 | 4.65 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善生产条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县高切坡监测预警 |  | 项目编码： | 50023022T000002474702 |  | 自评总分： | 92.65 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702850 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 777,080.00 |  | 777,080.00 |  | 206,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 777,080.00 |  | 777,080.00 |  | 206,400.00 | 26.56 | 10.00 | 2.65 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 专业监测及群测群防高切坡，保护受影响居民。 |  |  |  | 专业监测及群测群防高切坡，保护受影响居民。 |  |  |  | 专业监测及群测群防高切坡，保护受影响居民。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 高切坡专业监测预警处数 | 处 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 山洪灾害群测群防 |  | 项目编码： | 50023022T000002464857 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 149,000.00 |  | 148,910.00 |  | 148,910.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 149,000.00 |  | 148,910.00 |  | 148,910.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 149,000.00 |  | 148,910.00 |  | 148,910.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年山洪灾害群测群防工作 |  |  |  | 完成2022年山洪灾害群测群防工作 |  |  |  | 完成2022年山洪灾害群测群防工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 升级改造音视频设备 | 套 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高设备正常使用 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 小型水库维修养护 |  | 项目编码： | 50023022T000002463903 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 108座小型水库维修养护，消除安全隐患。 |  |  |  | 108座小型水库维修养护，消除安全隐患。 |  |  |  | 108座小型水库维修养护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及乡镇 | 个 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目开工时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口 | 万人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 八耳寺水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002463256 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 |  | 32,600.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 已完成消除水库病险 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目开工时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益水库下游人口 | 万人 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 蒋家山水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002463241 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 19,400.00 |  | 19,400.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 19,400.00 |  | 19,400.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 19,400.00 |  | 19,400.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 已消除水库病险。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目开工时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益水库下游人口 | 万人 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 黄教湾水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002463225 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 56,750.00 |  | 56,750.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 56,750.00 |  | 56,750.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 56,750.00 |  | 56,750.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 已完成消除水库病险。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目开工时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益下游人口 | 万人 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 拱背桥水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002463201 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 4,950.00 |  | 4,950.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 4,950.00 |  | 4,950.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 4,950.00 |  | 4,950.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 已完成消除水库病险。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目开工时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益水库下游人口 | 万人 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 大池水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002463174 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 18996729867 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 23,900.00 |  | 23,900.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 23,900.00 |  | 23,900.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 23,900.00 |  | 23,900.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 消除水库病险，确保水质达标。 |  |  |  | 已消除水库病险 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及水库 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完工时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益水库下游人口 | 万人次 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县栗子乡山坪塘及渠堰整治项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002461951 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 92,680.00 |  | 92,680.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 92,680.00 |  | 92,680.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 92,680.00 |  | 92,680.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成整治栗子乡栗子社区、联合村山坪塘11口，整治双石滚村、建龙村、金龙寨村等渠堰7.85km。 |  |  |  | 完成整治栗子乡栗子社区、联合村山坪塘11口，整治双石滚村、建龙村、金龙寨村等渠堰7.85km。 |  |  |  | 完成整治栗子乡栗子社区、联合村山坪塘11口，整治双石滚村、建龙村、金龙寨村等渠堰7.85km。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 渠堰整治 | 公里 | ＝ | 7.85 | 7.85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 山坪塘整治数量 | 座 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 受益人数 | 人 | ＝ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002458125 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王龙变 |  | 联系电话： | 13996874586 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 985,450.00 |  | 64,550.00 |  | 64,550.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 985,450.00 |  | 64,550.00 |  | 64,550.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 985,450.00 |  | 64,550.00 |  | 64,550.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 改扩建农村供水工程数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成工程及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 巩固提升饮水安全人口人数 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水质监测药剂 |  | 项目编码： | 50023022T000002453758 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 龚治娟 |  | 联系电话： | 70713322 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成各类监测任务 |  |  |  | 完成各类监测任务 |  |  |  | 完成各类监测任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 河流（水库）水质达标率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农饮水水质达标率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 财政补助资金 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村居民饮水安全率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全一改三提莲缘湖水厂工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002453471 |  | 自评总分： | 98.28 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 103,717.90 |  | 603,717.90 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 103,717.90 |  | 603,717.90 |  | 500,000.00 | 82.82 | 10.00 | 8.28 |
| 一般公共预算 |  |  | 103,717.90 |  | 603,717.90 |  | 500,000.00 | 82.82 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 保合镇竹林冲村山坪塘整治 |  | 项目编码： | 50023022T000002453025 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 保合镇竹林冲村整治山坪塘4口，渠堰1.5km |  |  |  | 保合镇竹林冲村整治山坪塘4口，渠堰1.5km |  |  |  | 保合镇竹林冲村整治山坪塘4口，渠堰1.5km |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 整治渠堰 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治山坪塘 | 座 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 恢复灌面 | 亩 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 保合镇文家边村山坪塘 |  | 项目编码： | 50023022T000002452977 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王龙变 |  | 联系电话： | 70715343 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,900.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,900.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,900.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 保合镇文家边村山坪塘整治4口，渠堰1.2km。 |  |  |  | 保合镇文家边村山坪塘整治4口，渠堰1.2km。 |  |  |  | 保合镇文家边村山坪塘整治4口，渠堰1.2km。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 渠堰 | 公里 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治山坪塘 | 座 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 恢复灌面 | 亩 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县茶沟子水库 |  | 项目编码： | 50023022T000002448027 |  | 自评总分： | 90.13 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896589830 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 30,350,000.00 |  | 7,581,500.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,350,000.00 |  | 7,581,500.00 |  | 100,000.00 | 1.31 | 10.00 | 0.13 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |  | 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |  | 完成大坝主体建设，并通过下闸蓄水验收，改善农田灌溉用水1.09万亩，质量验收合格率100%，管道建设完成累计17KM的安装，累计完成16KM的复垦工作，高庄坪电站管道完工，并通过验收,受益群众满意度90%以上， |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成管道长度 | km | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 通过下闸蓄水验收 | 座 | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 | 年 | ＝ | 2024.1 | 2024.1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善农田灌溉用水 | 万亩 | ＝ | 1.09 | 1.09 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程合理使用年限 | 年 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 县级河流“一河一策”编制经费 |  | 项目编码： | 50023022T000002446602 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 980,000.00 |  | 980,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 980,000.00 |  | 980,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 980,000.00 |  | 980,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成县级河流一河一策方案（2021-2025年）编制工作 |  |  |  | 完成县级河流一河一策方案（2021-2025年）编制工作 |  |  |  | 已完成县级河流一河一策方案（2021-2025年）编制工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 县级河流 | 条 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 通过评审 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 按时完成编制 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障水生态环境 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 周边群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 驻村工作队经费 |  | 项目编码： | 50023022T000002446086 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 谭靖 |  | 联系电话： | 70701618 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 61,400.00 |  | 61,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 61,400.00 |  | 61,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 61,400.00 |  | 61,400.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成驻村工作任务 |  |  |  | 完成驻村工作任务 |  |  |  | 完成驻村工作任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 驻村工作人数 | 人数 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 截止2023年度完成比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 总投资 | 元/年 | ≥ | 43200 | 61400 | 42.13 | 100 | 20 | 20 |  | 根据实际出勤天数核定 |
| 覆盖服务人口 | 人数 | ＝ | 9500 | 9500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县虎威镇2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002444426 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 108,644.00 |  | 108,644.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 108,644.00 |  | 108,644.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 108,644.00 |  | 108,644.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 改扩建农村供水工程 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 巩固提升饮水安全人口人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县兴龙镇春花山村2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002444376 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 115,703.00 |  | 112,400.33 |  | 112,400.33 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 115,703.00 |  | 112,400.33 |  | 112,400.33 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 115,703.00 |  | 112,400.33 |  | 112,400.33 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障年度任务。 |  |  |  | 完成2022年度农村供水保障年度任务。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 农村供水工程数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成时效率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水安全人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县兴龙镇大岩树村2022年度农村供水保障工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002444247 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉瑞明 |  | 联系电话： | 13308256369 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 94,000.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 94,000.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 94,000.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三元神潭整治 |  | 项目编码： | 50023022T000002444226 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 蔡学琴 |  | 联系电话： | 18696541111 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 整治深沟子流域拦河坝，确保防洪安全。 |  |  |  | 整治深沟子流域拦河坝，确保防洪安全。 |  |  |  | 整治深沟子流域拦河坝，确保防洪安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工作整治处数（处） | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完善及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 建成后保护人口（人） | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县包鸾河飞仙洞河道治理工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002443068 |  | 自评总分： | 98.89 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 蔡学琴 |  | 联系电话： | 18696541111 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 380,000.00 |  | 2,540,000.00 |  | 2,260,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 380,000.00 |  | 2,540,000.00 |  | 2,260,000.00 | 88.97 | 10.00 | 8.89 |
| 一般公共预算 |  |  | 380,000.00 |  | 2,540,000.00 |  | 2,260,000.00 | 88.97 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 综合治理河道长度1公里。 |  |  |  | 综合治理河道长度1公里。 |  |  |  | 综合治理河道长度1公里。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成河道治理长度（公里） | 公里 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 建成后保护人口（人） | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县农村饮水安全一改三提接龙水厂工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002442613 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈芷妍 |  | 联系电话： | 70701406 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 228,600.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 228,600.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 228,600.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |  | 完成农村供水保障工程年度任务 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村供水保障工程 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障饮水人口 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县龙河龙孔场镇河道治理工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002440815 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 蔡学琴 |  | 联系电话： | 18696541111 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 94,200.00 |  | 94,200.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 94,200.00 |  | 94,200.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 94,200.00 |  | 94,200.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 龙孔场镇综合治理河道1.7公里。 |  |  |  | 龙孔场镇综合治理河道1.7公里。 |  |  |  | 龙孔场镇综合治理河道1.7公里。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成河道治理长度（公里） | 公里 | ＝ | 1.7 | 1.7 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 建设后保护人口 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程实施后是否良性运行（是/否） |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县河长制建设项目运行维护 |  | 项目编码： | 50023022T000002440611 |  | 自评总分： | 94.86 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘宇杰 |  | 联系电话： | 13896669494 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 456,000.00 |  | 456,000.00 |  | 222,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 456,000.00 |  | 456,000.00 |  | 222,000.00 | 48.68 | 10.00 | 4.86 |
| 一般公共预算 |  |  | 456,000.00 |  | 456,000.00 |  | 222,000.00 | 48.68 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成智慧河长信息化平台的运行维护，保障智慧河长平台正常运行。 |  |  |  | 完成智慧河长信息化平台的运行维护，保障智慧河长平台正常运行。 |  |  |  | 已完成智慧河长信息化平台的运行维护，保障智慧河长平台正常运行。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及乡镇 | 个 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 正向指标 |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 正向指标 |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 195 | 195 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 反向指标 |
| 维护龙河、碧溪河及支流水质稳定 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |
| 项目可持续性 | 年 | ＜ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 反向指标 |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 解决移民遗留问题城镇移民困难补助 |  | 项目编码： | 50023022T000002428863 |  | 自评总分： | 99.62 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 18996782230 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 15,153,200.00 |  | 14,585,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 15,153,200.00 |  | 14,585,200.00 | 96.25 | 10.00 | 9.62 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2023年度城镇移民困难补助 |  |  |  | 完成2023年度城镇移民困难补助 |  |  |  | 完成2023年度城镇移民困难补助发放 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 城镇移民困难补助资金 | 万元 | ≤ | 1568.32 | 1568.32 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 三峡城镇移民困难户数 | 户 | ≤ | 16942 | 16942 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均纯收入 | 元 | ＞ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 虎威镇红岩村美丽乡村工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002428795 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 18996782230 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,701,200.00 |  | 6,701,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,701,200.00 |  | 6,701,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,433,600.00 |  | 5,433,600.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成虎威镇红岩村美丽乡村工程 |  |  |  | 完成虎威镇红岩村美丽乡村工程 |  |  |  | 完成虎威镇红岩村美丽乡村工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 分类垃圾桶 | 个 | ≥ | 54 | 54 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 外墙改造 | 平方米 | ≥ | 22550 | 22550 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众居住条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三合街道滨江东路基础设施整治工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002428733 |  | 自评总分： | 96.72 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 18996782230 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 199,760.00 |  | 199,760.00 |  | 134,338.36 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 199,760.00 |  | 199,760.00 |  | 134,338.36 | 67.24 | 10.00 | 6.72 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 三合街道滨江东路基础设施整治工程 |  |  |  | 三合街道滨江东路基础设施整治工程 |  |  |  | 三合街道滨江东路基础设施整治工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 19.98 | 19.98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化人行路 | 公里 | ≥ | 1.6 | 1.6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县实验小学10KV增容工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002428567 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 18996782230 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,409,500.00 |  | 1,409,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,409,500.00 |  | 1,409,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,409,500.00 |  | 1,409,500.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成实验小学10KV增容工程 |  |  |  | 完成实验小学10KV增容工程 |  |  |  | 完成实验小学10KV增容工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 安装变压器 | 台 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 更换电表 | 个 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善学习条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学校满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三合街道宏声商业广场消防整治项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002428379 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代菲 |  | 联系电话： | 18996782230 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,460,246.30 |  | 1,460,246.30 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,460,246.30 |  | 1,460,246.30 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,460,246.30 |  | 1,460,246.30 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成三合街道宏声商业广场消防整治项目 |  |  |  | 完成三合街道宏声商业广场消防整治项目 |  |  |  | 完成三合街道宏声商业广场消防整治项目建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 更换污水管网 | 米 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整治消防管网 | 米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善生态环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2022监测评估与绩效评价经费 |  | 项目编码： | 50023022T000002428171 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年监测评估与绩效评估工作 |  |  |  | 完成2022年监测评估与绩效评估工作 |  |  |  | 完成2022年监测评估与绩效评估工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 绩效评价项目资金 | 万元 | ≥ | 5631 | 5631 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 监测评估项目个数 | 个 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善项目实施效益 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 业主满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目龙河镇陡蹬子村公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427776 |  | 自评总分： | 98.61 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 60,000.00 |  | 655,900.00 |  | 565,374.87 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 60,000.00 |  | 655,900.00 |  | 565,374.87 | 86.19 | 10.00 | 8.61 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目龙河镇陡蹬子村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2022年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目龙河镇陡蹬子村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2022年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持资金项目龙河镇陡蹬子村公路硬化工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 设置管涵 | 处 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 公里 | ≥ | 1.64 | 1.64 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年小型水库库区及移民安置区群众生产生产困难扶助资金项目社坛镇机耕道硬化及人行箱涵工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427740 |  | 自评总分： | 95.49 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 205,700.00 |  | 509,500.00 |  | 280,029.44 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 205,700.00 |  | 509,500.00 |  | 280,029.44 | 54.96 | 10.00 | 5.49 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成小型水库项目社坛镇机耕道硬化及人行便道工程 |  |  |  | 完成小型水库项目社坛镇机耕道硬化及人行便道工程 |  |  |  | 完成小型水库项目社坛镇机耕道硬化及人行便道工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建箱涵 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化机耕道 | 公里 | ≥ | 1.661 | 1.661 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇新屋坪村道公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427615 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70608172 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 361,900.00 |  | 380,041.82 |  | 380,041.82 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 361,900.00 |  | 380,041.82 |  | 380,041.82 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 18,141.82 |  | 18,141.82 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇新屋坪村道公路硬化工程 |  |  |  | 完成2022年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇新屋坪村道公路硬化工程 |  |  |  | 完成2022年大中型水库移民后期扶持资金项目保合镇新屋坪村道公路硬化工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 36.19 | 36.19 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 公里 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2021年后扶项目龙河镇洞庄坪村、石仓坝村美丽家园建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002427549 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,613,100.00 |  | 4,613,100.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,613,100.00 |  | 4,613,100.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,613,100.00 |  | 4,613,100.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2021年度后扶项目龙河镇洞庄坪村、石仓坝村美丽家园项目。 |  |  |  | 完成2021年度后扶项目龙河镇洞庄坪村、石仓坝村美丽家园项目。 |  |  |  | 完成2021年度后扶项目龙河镇洞庄坪村、石仓坝村美丽家园项目全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成洞庄坪村项目 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成石仓坝村房屋改造 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均可支配收入 | 元 | ＞ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年后扶项目社坛镇干坛村产业道路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427507 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,900.00 |  | 600,900.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,900.00 |  | 600,900.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 600,900.00 |  | 600,900.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度社坛镇干坛村产业道路工程 |  |  |  | 完成2022年度社坛镇干坛村产业道路工程 |  |  |  | 完成2022年度社坛镇干坛村产业道路工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成产业道路 | 公里 | ＞ | 2.32 | 2.32 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成项目资金 | 万元 | ≤ | 60.09 | 60.09 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年后扶项目许明寺镇理明村移民美好家园工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427451 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘红淑 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 286,000.00 |  | 1,120,000.00 |  | 1,120,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 286,000.00 |  | 1,120,000.00 |  | 1,120,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年后扶项目许明寺镇理明村移民美好家园工程 |  |  |  | 完成2022年后扶项目许明寺镇理明村移民美好家园工程 |  |  |  | 完成2022年后扶项目许明寺镇理明村移民美好家园工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 生态停车位 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 公里 | ≥ | 3.72 | 3.72 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2022年后扶项目栗子乡南江村人居环境整治工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002427366 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,204,493.36 |  | 3,204,493.36 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,204,493.36 |  | 3,204,493.36 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,706,093.36 |  | 2,706,093.36 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2022年度栗子乡南江村人居环境项目 |  |  |  | 完成2022年度栗子乡南江村人居环境项目 |  |  |  | 完成2022年度栗子乡南江村人居环境项目全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 沟渠整治 | 米 | ≥ | 619 | 619 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 屋面外墙改造 | 户 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众居住环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县莲花水库工程建设 |  | 项目编码： | 50023022T000002403135 |  | 自评总分： | 90.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896589830 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 9,488,880.00 |  | 9,488,880.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 9,488,880.00 |  | 9,488,880.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成主体90%，完成开挖95% |  |  |  | 完成主体90%，完成开挖95% |  |  |  | 完成主体90%，完成开挖95% |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成大坝浇筑 | 米 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 发生安全事故 | 起 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善农村饮水安全人数 | 人数 | ≥ | 4760 | 4760 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县城区段长江库岸修复工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002402525 |  | 自评总分： | 91.64 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702852 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 4,297,243.00 |  | 4,297,243.00 |  | 705,872.90 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 4,297,243.00 |  | 4,297,243.00 |  | 705,872.90 | 16.42 | 10.00 | 1.64 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，修复整治库岸6.31km，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，修复整治库岸6.31km，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，修复整治库岸6.31km，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 库岸修复长度 | km | ＝ | 6.31 | 6.31 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2022年度丰都县高切坡维护 |  | 项目编码： | 50023022T000002402486 |  | 自评总分： | 92.93 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702852 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 1,708,500.00 |  | 1,708,500.00 |  | 501,195.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,708,500.00 |  | 1,708,500.00 |  | 501,195.00 | 29.33 | 10.00 | 2.93 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对丰都县高切坡进行维护，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 对丰都县高切坡进行维护，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 对丰都县高切坡进行维护，保障人民生命财产安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 高切坡维护处数 | 处 | ＝ | 71 | 71 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 高切坡安全维护受益人数 | 人 | ＝ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 库区移民安置区居民满意度 | % | ＝ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 重庆市丰都县三峡水库175m蓄水影响处理核查及补偿补助（2020年6月-2021年9月期间） |  | 项目编码： | 50023022T000002402413 |  | 自评总分： | 98.69 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜斌 |  | 联系电话： | 70702852 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 747,200.00 |  | 747,200.00 |  | 650,063.40 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 747,200.00 |  | 747,200.00 |  | 650,063.40 | 86.99 | 10.00 | 8.69 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 对三峡水库175米蓄退水影响安全进行监测，对发现的安全隐患及时处置，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 对三峡水库175米蓄退水影响安全进行监测，对发现的安全隐患及时处置，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 对三峡水库175米蓄退水影响安全进行监测，对发现的安全隐患及时处置，保障人民生命财产安全。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 避险搬迁人数 | 人 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农村移民受益人口 | 人 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 库区移民安置区居民满意度 | % | ＝ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三岔溪水库运行抢险通道修复项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002382432 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 高小平 |  | 联系电话： | 13206281838 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 修复泥结石路面整治2.2公里，开展河道清淤疏通1.5公里，过水涵洞堵塞清理6段24孔，路基垮塌堡坎恢复150米。 |  |  |  | 修复泥结石路面整治2.2公里，开展河道清淤疏通1.5公里，过水涵洞堵塞清理6段24孔，路基垮塌堡坎恢复150米。 |  |  |  | 修复泥结石路面整治2.2公里，开展河道清淤疏通1.5公里，过水涵洞堵塞清理6段24孔，路基垮塌堡坎恢复150米。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 开展河道清淤疏通 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 总投资 | 万 | ≤ | 38 | 38 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时完成率 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 修复泥结石路面，河道疏通 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 蒋家沟水库水毁整治项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002382250 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 高小平 |  | 联系电话： | 13206281838 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 66,284.46 |  | 66,284.46 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 66,284.46 |  | 66,284.46 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 66,284.46 |  | 66,284.46 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 浆砌片石挡墙50m3，厚200mmmc25混凝土路面54.9m3。 |  |  |  | 浆砌片石挡墙50m3，厚200mmmc25混凝土路面54.9m3。 |  |  |  | 浆砌片石挡墙50m3，厚200mmmc25混凝土路面54.9m3 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 厚200mmC25混凝土路面 | 立方 | ≥ | 54.9 | 54.9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 浆砌片石挡墙 | 立方 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时完成率 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资 | 万 | ≤ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 解决上坝公路和饮水管道形成的安全隐患 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2014年冷浸溪项目区坡耕地水土流失综合治理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002331590 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杜术杨 |  | 联系电话： | 15310115651 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,550,402.40 |  | 1,550,402.40 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,550,402.40 |  | 1,550,402.40 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,550,402.40 |  | 1,550,402.40 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县2014年冷浸项目区坡耕地水土流失综合治理项目 |  |  |  | 完成丰都县2014年冷浸项目区坡耕地水土流失综合治理项目 |  |  |  | 完成丰都县2014年冷浸项目区坡耕地水土流失综合治理项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 石坎坡改梯 | 亩 | ≥ | 1098 | 1098 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 土坎坡改梯 | 亩 | ≥ | 2473 | 2473 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2015年龙河项目区坡耕地水土流失综合治理工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002329515 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 冉国才 |  | 联系电话： | 13983323689 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,216,298.56 |  | 1,216,298.56 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,216,298.56 |  | 1,216,298.56 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,216,298.56 |  | 1,216,298.56 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成丰都县2015年龙河项目区坡耕地水土流失综合治理工程 |  |  |  | 完成丰都县2015年龙河项目区坡耕地水土流失综合治理工程 |  |  |  | 完成丰都县2015年龙河项目区坡耕地水土流失综合治理工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 田间道路 | 千米 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建蓄水池 | 座 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保护耕地面积 | 亩 | ＝ | 733 | 733 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县三建乡夜力坪等饮水安全巩固提升项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002285874 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王龙变 |  | 联系电话： | 70715343 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 235,000.00 |  | 235,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 235,000.00 |  | 235,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 235,000.00 |  | 235,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成三建乡夜力坪等饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 完成三建乡夜力坪等饮水安全巩固提升项目 |  |  |  | 完成三建乡夜力坪等饮水安全巩固提升项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 改建山坪塘 | 座 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建山坪塘 | 座 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建水厂 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善农村饮水安全 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 山洪灾害非工程措施 |  | 项目编码： | 50023022T000002258922 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 13896780105 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 157,400.00 |  | 157,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 157,400.00 |  | 157,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 157,400.00 |  | 157,400.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2021年山洪灾害非工程措施相关要求 |  |  |  | 完成2021年山洪灾害非工程措施相关要求 |  |  |  | 完成2021年山洪灾害非工程措施相关要求 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 编制实施方案 | 套 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 评审通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 降低山洪灾害损失 |  | 定性 | 有效降低 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 金山寺水库饮用水源地综合治理 |  | 项目编码： | 50023022T000002245838 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘航 |  | 联系电话： | 15923604435 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 175,000.00 |  | 175,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 175,000.00 |  | 175,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 175,000.00 |  | 175,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成金山寺水库整治 |  |  |  | 完成金山寺水库整治 |  |  |  | 已完成金山寺水库整治 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成规定工程量 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程开工时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提供临时用工 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 可持续影响 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县王家山水库水毁道路修复项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002233439 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896589830 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 648,225.14 |  | 648,225.14 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 648,225.14 |  | 648,225.14 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 648,225.14 |  | 648,225.14 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 丰都县王家山水库完工后新建道路420米，修补损毁道路3千米 |  |  |  | 丰都县王家山水库完工后新建道路420米，修补损毁道路3千米 |  |  |  | 丰都县王家山水库完工后新建道路420米，修补损毁道路3千米 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建道路 | 米 | ≥ | 420 | 420 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 修补公路 | 米 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益人口 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 马良电站退出补偿资金 |  | 项目编码： | 50023022T000002230586 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李国祥 |  | 联系电话： | 13068366789 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,652,650.00 |  | 1,652,650.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,652,650.00 |  | 1,652,650.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,652,650.00 |  | 1,652,650.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 预支部分马良电站补偿资金用于民工公工资。 |  |  |  | 预支部分马良电站补偿资金用于民工公工资。 |  |  |  | 已完成马良电站补偿资金用于民工工资支付。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 涉及电站 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 涉及公司职工 | 名 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 涉及民工 | 名 | ＝ | 192 | 192 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保障民工的生活平稳 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至斜南溪段） |  | 项目编码： | 50023022T000002223909 |  | 自评总分： | 99.26 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 高小平 |  | 联系电话： | 13206281838 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 5,001,115.07 |  | 5,001,115.07 |  | 4,635,595.07 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 5,001,115.07 |  | 5,001,115.07 |  | 4,635,595.07 | 92.69 | 10.00 | 9.26 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 库岸环境综合整治长度 | km | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目区居民（含移民）满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至龙洞湾段) |  | 项目编码： | 50023022T000002209039 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈诚 |  | 联系电话： | 18717022906 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 23,990,000.00 |  | 23,990,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 23,990,000.00 |  | 23,990,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |  | 通过项目建设，消落区得以整治，生态环境得以保护。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 库岸环境综合整治长度 | km | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量是否合格 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 是否按时开工 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 对当地生态环境产生积极影响程度 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目完成后是否正常运行 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2018年大中型水库移民后期扶持扶持资金项目保合镇何家场村、文家边村公路硬化工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002208875 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李姗 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 112,693.00 |  | 112,693.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 112,693.00 |  | 112,693.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 112,693.00 |  | 112,693.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2018年大中型水库移民后期扶持扶持资金项目保合镇何家场村、文家边村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2018年大中型水库移民后期扶持扶持资金项目保合镇何家场村、文家边村公路硬化工程 |  |  |  | 完成2018年大中型水库移民后期扶持扶持资金项目保合镇何家场村、文家边村公路硬化工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建涵洞 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 硬化公路 | 公里 | ≥ | 2.56 | 2.56 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 河道采砂管理 |  | 项目编码： | 50023022T000002207237 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 龚桂华 |  | 联系电话： | 70700650 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 75,110.00 |  | 75,110.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 75,110.00 |  | 75,110.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 75,110.00 |  | 75,110.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 河道巡查，河道采砂监督管理工作；参与涉河建设项目审批论证及涉河事件调查。 |  |  |  | 河道巡查，河道采砂监督管理工作；参与涉河建设项目审批论证及涉河事件调查。 |  |  |  | 已完成河道巡查，河道采砂监督管理工作；参与涉河建设项目审批论证及涉河事件调查。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 河道巡查及采砂监管 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 正向指标 |
| 问题发现、报告及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 正向指标 |
| 监管工作完成时效 |  | 定性 | 按时完成 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 正向指标 |
| 增加财政收入 | 万 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |
| 保障河道通畅 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 正向指标 |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 大中型水库移民后期扶持资金项目丰都县包鸾镇弹子台村6社幻想嘴垭口至花地沟通畅公路工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002201486 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李姗 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,086.87 |  | 7,086.87 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,086.87 |  | 7,086.87 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,086.87 |  | 7,086.87 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成包鸾镇弹子台村幻想嘴垭口至花地沟通畅公路工程 |  |  |  | 完成包鸾镇弹子台村幻想嘴垭口至花地沟通畅公路工程 |  |  |  | 完成包鸾镇弹子台村幻想嘴垭口至花地沟通畅公路工程建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 解决群众出行人数 | 人 | ＞ | 2450 | 2450 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成通畅公路 | 公里 | ≥ | 1.86 | 1.86 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高人均可支配收入 | 元 | ＞ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2018年及以前年度代管存量资金结转分配项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002197258 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 胡明智 |  | 联系电话： | 70701623 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,301,475.10 |  | 5,301,475.10 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,301,475.10 |  | 5,301,475.10 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,301,475.10 |  | 5,301,475.10 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2018年及以前年度代管存量资金结转分配项目 |  |  |  | 完成2018年及以前年度代管存量资金结转分配项目 |  |  |  | 完成2018年及以前年度代管存量资金结转分配项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 设计项目数 | 个 | ＝ | 73 | 73 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总金额 | 元 | ≤ | 5132845.43 | 5132845.543 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善灌溉条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 群测群防 |  | 项目编码： | 50023022T000002192580 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代建国 |  | 联系电话： | 70702555 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 39,880.00 |  | 39,880.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 39,880.00 |  | 39,880.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 39,880.00 |  | 39,880.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成群测群防相关工作 |  |  |  | 完成群测群防相关工作 |  |  |  | 完成群测群防相关工作 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 网络专线 | 条 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 物联网卡 | 张 | ＝ | 318 | 318 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 网络通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高山洪灾害预防能力 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2017年度大中型水库移民包干指标资金项目丰都县江池镇南洋村3社通畅公路工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002191731 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李珊 |  | 联系电话： | 70702688 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2017年度大中型水库移民包干指标资金项目丰都县江池镇南洋村3社通畅公路工程 |  |  |  | 完成2017年度大中型水库移民包干指标资金项目丰都县江池镇南洋村3社通畅公路工程 |  |  |  | 完成2017年度大中型水库移民包干指标资金项目丰都县江池镇南洋村3社通畅公路工程 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成通路公路 | 公里 | ≥ | 2.63 | 2.63 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目投资 | 万元 | ≤ | 53.84 | 53.84 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县2020年后扶资金项目龙河镇红庙村、石仓坝村新修码头及整治渠道工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002190982 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈杰 |  | 联系电话： | 70608172 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 262,800.00 |  | 262,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 262,800.00 |  | 262,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 262,800.00 |  | 262,800.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2020年后扶资金项目龙河镇红庙村、石仓坝村新修码头及整治渠道工程 |  |  |  | 完成2020年后扶资金项目龙河镇红庙村、石仓坝村新修码头及整治渠道工程 |  |  |  | 完成2020年后扶资金项目龙河镇红庙村、石仓坝村新修码头及整治渠道工程全部建设内容 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建红庙村码头 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 整台渠堰 | 公里 | ≥ | 3.56 | 3.56 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 改善群众生活生产条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委便民服务中心工程项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002164602 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 林方延 |  | 联系电话： | 13996817559 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 311,813.00 |  | 311,813.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 311,813.00 |  | 311,813.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 311,813.00 |  | 311,813.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委便民服务中心工程项目 |  |  |  | 完成2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委便民服务中心工程项目 |  |  |  | 完成2019年度大中型水库移民后期扶持资金项目武平镇冷玉山居委便民服务中心工程项目 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 解决移民群众文化生活 | 人 | ≥ | 653 | 653 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成便民服务中心 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目寿合周期 | 年 | ＞ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 移民群众满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 丰都县观音岩水库工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002157567 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 熊震 |  | 联系电话： | 15310119111 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,924,845.00 |  | 5,924,845.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,924,845.00 |  | 5,924,845.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,924,845.00 |  | 5,924,845.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 已完成主要建设任务，完善枢纽工程绿化，同步调试供水管道开展分部工程验收工作，完成移民复建桥变更为道路的投资比对，质量验收合格率达到100%，解决人饮水问题24348人。 |  |  |  | 已完成主要建设任务，完善枢纽工程绿化，同步调试供水管道开展分部工程验收工作，完成移民复建桥变更为道路的投资比对，质量验收合格率达到100%，解决人饮水问题24348人。 |  |  |  | 已完成主要建设任务，完善枢纽工程绿化，同步调试供水管道开展分部工程验收工作，完成移民复建桥变更为道路的投资比对，质量验收合格率达到100%，解决人饮水问题24348人。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水库库容 | 立方米 | ＝ | 209.3 | 209.3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完工时间 | 年 | ＝ | 2023.11 | 2023.11 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 解决人饮水问题 | 人 | ＝ | 24348 | 24348 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 沱沱坝水库 |  | 项目编码： | 50023022T000002153433 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈小溪 |  | 联系电话： | 13896588930 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 375,362.86 |  | 375,362.86 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 375,362.86 |  | 375,362.86 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 375,362.86 |  | 375,362.86 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 完成验收，发挥效益 |  |  |  | 完成验收，发挥效益 |  |  |  | 已完成竣工验收，发挥效益。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 水库总库容65万m3 | 座（处） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 验收质量（%） | 项 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 总投资（万元） | 项 | ＝ | 6083.16 | 6083.16 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 解决人畜饮水（人） | 人数 | ≥ | 4813 | 4813 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 农田灌溉面积（亩） | 亩 | ≥ | 7720 | 7720 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 龙兴坝水库工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002150970 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 杨盛杰 |  | 联系电话： | 18723854066 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,055,521.93 |  | 2,055,521.93 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,055,521.93 |  | 2,055,521.93 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,055,521.93 |  | 2,055,521.93 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 龙兴坝水库灌溉供水工程二标段今年完成隧洞衬砌90%，完成管道安装85%，完成合同产值约3000万，灌溉供水工程一标段完成压水试验，完成剩余合同施工任务，总干管及右干管具备灌溉效益，预计今年年底通过分部工程验收，明年上旬通过灌区单位工程验收及合同工程完工验收，移民复建路已完成合同施工任务，处于准备验收资料阶段，主体工程已于2022年12月通过完工验收，处于完工结算期间。 |  |  |  | 龙兴坝水库灌溉供水工程二标段今年完成隧洞衬砌90%，完成管道安装85%，完成合同产值约3000万，灌溉供水工程一标段完成压水试验，完成剩余合同施工任务，总干管及右干管具备灌溉效益，预计今年年底通过分部工程验收，明年上旬通过灌区单位工程验收及合同工程完工验收，移民复建路已完成合同施工任务，处于准备验收资料阶段，主体工程已于2022年12月通过完工验收，处于完工结算期间。 |  |  |  | 龙兴坝水库灌溉供水工程二标段今年完成隧洞衬砌90%，完成管道安装85%，完成合同产值约3000万，灌溉供水工程一标段完成压水试验，完成剩余合同施工任务，总干管及右干管具备灌溉效益，预计今年年底通过分部工程验收，明年上旬通过灌区单位工程验收及合同工程完工验收，移民复建路已完成合同施工任务，处于准备验收资料阶段，主体工程已于2022年12月通过完工验收，处于完工结算期间。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 完成总管管及右干管管道安装 | 千米 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 主体工程合同完工验收 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 未发生安全事故 | 起 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增灌面 | 万亩 | ≥ | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

| 2023年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 示范河湖创建专项工作经费 |  | 项目编码： | 50023022T000002150061 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 302-丰都县水利局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄山 |  | 联系电话： | 81850006 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 689,259.42 |  | 689,259.42 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 689,259.42 |  | 689,259.42 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 689,259.42 |  | 689,259.42 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 提升龙河流域水生态环境，开展龙河流域后续建设。 |  |  |  | 提升龙河流域水生态环境，开展龙河流域后续建设。 |  |  |  | 已完成水环境提升，并开展幸福河建设 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 下乡巡查 | 次/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 拆除违章建筑 | 处 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 龙河水质提升 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 治理龙河流域乡镇生态环境 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |